湖南省人民政府

《关于洞庭湖生态环境综合治理情况的报告的审议意见》研究处理结果的报告

省人大常委会：

省十三届人大常委会第六次会议听取和审议了《省人民政府关于洞庭湖生态环境综合治理情况的报告》，省人大常委会办公厅将审议意见转交省政府办公厅研究处理。收悉意见后，省人民政府高度重视，省长许达哲、副省长隋忠诚作出批示，省政府办公厅立即组织省发展改革委、省水利厅等相关单位研究办理。省发展改革委将20条具体意见吸纳细化到《2019年加快洞庭湖生态环境整治工作要点》，以及洞庭湖水环境综合治理规划实施方案工作措施，将任务按年度分解到各相关责任部门。省直其他相关单位及洞庭湖相关市县，也根据审议意见提出的意见和建议，加强协同配合，抓好工作落实，加快推进洞庭湖生态环境综合治理各项工作落实。现将研究处理结果综合报告如下：

一、着力推进依法治湖

（一）大力推动生态环境保护立法。一是加快推动《湖南省洞庭湖保护条例》立法。省人民政府将《湖南省洞庭湖保护条例》列入2019年立法计划，并按程序加快推进。《湖南省洞庭湖保护条例》初稿形成后，省发展改革委征求了15个省直单位及洞庭湖区相关市县的意见，并向省人大专门作了汇报。根据省人大的意见，对条例内容进行了精简。2019年3月，省发展改革委邀请省人大法工委、财经委共同召开《湖南省洞庭湖保护条例》专家评审论证会。6月21日，省长许达哲主持召开省政府常务会议，原则同意《湖南省洞庭湖保护条例（草案）》，要求修改完善后提请省人大常委会审议。7月30日，省十三届人大常委会第十二次会议已对《湖南省洞庭湖保护条例（草案）》进行了分组审议。因国家正在起草长江保护法，考虑到与长江保护法的衔接问题，省人大常委会提出暂缓审议。二是推动《湖南省环境保护条例（修订）》《湖南省实施中华人民共和国土壤污染防治条例办法》立法。5月6日，省政府常务会审议并原则同意《湖南环境保护条例》（修订草案），提请省人大常委会进行审议。9月28日，省十三届人大常委会第十三次会议表决通过了新修订的制订《湖南省环境保护条例》。三是推动《湖南省河道采砂管理条例》立法。省水利厅牵头起草了《湖南省河道采砂管理条例》（论证稿），并报请省政府纳入立法计划，目前省司法厅已在开展《湖南省河道采砂管理条例》相关的立法调研。四是洞庭湖区三市加强了环境保护立法。岳阳出台了《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》，常德编制了《常德市西洞庭国际重要湿地保护条例》（草案），益阳出台了《益阳市城市规划区山体水体保护条例》等。

（二）集中清理涉及洞庭湖保护的政府规章及规范性文件。根据国家部署要求，省发展改革委、省生态环境厅等省直相关部门开展了规范性文件清理，拟废止《湖南省农村环境综合整治工作验收办法》（湘环发〔2016〕2号）、《关于加强排污许可证管理工作的通知》（湘环发〔2015〕28号）等文件，拟修改《湖南省环境保护黑名单管理暂行办法》（湘环发〔2017〕14号）等文件。省生态环境厅施行了9个涉水的地方环境保护标准，发布了在洞庭湖有关区域执行污染物特别排放限值的公告，确保生态环境法规政策的有效性、指导性。

（三）认真贯彻实施水污染防治法等法律法规。省生态环境厅认真贯彻落实省委、省政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，牵头制定了《湖南省污染防治三年行动计划（2018—2020年）》，全面推进水污染防治攻坚。开展“绿盾2017”“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动，在洞庭湖区自然保护区、湿地公园排查疑似问题847个，整改完成842个。将东洞庭湖、西洞庭湖国家级自然保护区和南洞庭湖、横岭湖等省级自然保护区和其他各类保护地划入生态保护红线。严肃查处违法行为情况，持续开展“环湖利剑”“碧水利剑”“净土利剑”执法行动，2018年全省立案处罚环境违法案件4378起，罚款3.24亿元，移送行政拘留357起、移送涉嫌污染犯罪55起，形成打击环境违法犯罪行为的高压态势。

（四）严格落实《禁止环保“一刀切”工作意见》。2018年10月26日，省突出环境问题整改工作领导小组办公室印发了《关于进一步加强环保督察整改 防止生态环保领域“一刀切”的通知》，10月30日，省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于禁止“一刀切”的通知》，对工程施工、生活服务业、养殖业、工业园区等重点行业领域开展整改进行了部署，明确“六个”禁止，坚决杜绝环保“一刀切”。在中央生态环保督察“回头看”进驻期间和后续整改过程中，各地各部门均严格禁止“一律关停”“先停再说”的敷衍应对做法，坚决避免紧急停工停业停产等简单粗暴行为。对于具有合法手续，但达不到环保要求的，实施“一企一策”，并根据具体环境问题采取针对性整改措施；对于没有合法手续、环境污染较重、群众反映突出，制定具体整治方案，推动综合整治。实行差别化管理，严禁重点行业错峰生产“一刀切”。对稳定达到超低排放要求和以天然气、电力、电厂热力为燃料或热源的企业，可少限产或不予限产。

（五）健全行政执法机制。一是完善司法衔接工作机制，2017年10月省环保厅、省公安厅、省检察院联合印发了《湖南省环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》，建立了涉嫌环境犯罪案件的法律适用、线索通报、案件移送、资源共享和信息发布等工作机制，在涉案物品处置、涉不明物质案件调查、污染损害评估鉴定、联合办案、联席会议等方面作了新的规定。二是加大督办力度。联合公、检、法，省市县3级，集中培训，建立了案件会商机制，全年共召开13次联席会议，就具体案件适用法律、证据规格进行分析研讨，具有普遍适用原则的印发会议纪要发市州。开展了长江干流“非法采砂专项整治行动”和“河道采砂统一清江行动”，加大环境违法行为处理力度，强化采砂等领域监督执法，持续推进“洞庭风雷”专项行动，对摸排发现的重点涉黑涉恶线索及时移交司法部门依法打击处理。

二、完善综合治理体制机制

（一）争取国家批复规划。2018年12月，经国务院同意，国家发展改革委等7部委联合印发了《洞庭湖水环境综合治理规划》。为抓好规划落实，省发展改革委组织编制了《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018—2025年）》，20条审议意见全部作为具体工作措施。规划实施方案按程序上报国家发展改革委审议，国家发展改革委会同水利部等6部委研究后，原则审议通过了规划实施方案。10月14日省政府常务会议审议并原则通过《实施方案》，建立了滚动更新重大项目库，全省共储备项目396个，估算总投资591.8亿元，其中，洞庭湖区434.8亿元。针对洞庭湖在限制开发区、集约开发区、控制开发区等方面界限模糊等问题，组织编制了湖区多规合一方案。结合《长江经济带国土空间规划（2018—2035年）湖南建议》，省自然资源厅已启动编制《洞庭湖生态经济区国土空间规划（2019—2035年）》。

（二）整合执法力量集中联合执法。2018年12月，省河长办会同省公安厅下发《湖南省全面推行河长制湖长制联合执法制度》，要求各地对非法采砂实行联合执法，推动建立“一河一警长”。2019年初下发《关于加强和规范河道砂石开采和运输安全管理的通知》，全面加强河道砂石码头规范化建设和管理。持续推动流域间执法合作，湖南湖北签订了《黄盖湖水生态环境综合治理联防联动工作方案》，湖区三市建立了河道采砂管理联席会议制度及区域联防联控机制等。目前，省生态环境部门正组建生态环境保护综合执法队伍，将原来分散在各部门的执法职能和执法人员集中，避免多头执法，切实提高执法效能。

（三）健全湿地生态效益及野生动物致害补偿制度。2014年启动了湿地生态效益补偿试点工作，中央财政投入洞庭湖湿地生态效益补偿试点资金达1.2亿元，省财政研究提出了湖南省流域生态补偿方案（试行）。完成了《湖南省陆生野生动物致害补偿办法（草案）》（送审稿），在君山区开展了野生动物致害商业性保险试点。

（四）严格落实河（湖）长制。全面建立河长制湖长制，完善五级河（湖）长体系，落实党政同责，实现省、市、县党政领导担任河（湖）长全覆盖。全省明确五级河（湖）长4.3万余名，其中五级湖长898名，洞庭湖区省、市、县三级实现“一河（湖）一策”。建立河湖联防联控、重大问题办理“一单四制”、跨区域河长办联席会议制度和信息平台，实现省、市、县、乡、村五级河长巡河电子打卡和各级河长办协同办公。

（五）强化“一湖四水”治理联动。印发实施《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018—2020年）》，推进养殖污染整治、非法采砂整治、城镇与园区污水处理提升等12大工程，一湖四水水环境质量持续改善，全省地表水水质总体为优，国家“水十条”60个考核断面优于Ⅲ类水质比例为90%，同比提升1.7个百分点，洞庭湖11个湖体断面总磷浓度持续降低。国家批复的《洞庭湖水环境综合治理规划》范围将一湖四水全流域纳入，划分了优先控制单元，确定了重点治理区域，推进洞庭湖及湘资沅澧四水协同治理和保护。

三、全面实施洞庭湖生态经济区规划

- （一）加快重点工程建设。围绕水域生态、基础设施、产业转型、宜居城乡和民生改善，确定了重点实施的20类工程、100个项目的“521”重大项目库，分级分类分年度推进项目建设， 2016年重点推进297个项目，2017年推进269个，2018年推进215个。省层面协调推进标志性工程建设，建成国省干线公路7216公里。株洲至城陵矶2000吨航道全线贯通。石长复线开通动车组。常德电厂、桃源水电站建成发电。建成城陵矶“一区一港四口岸”平台，综合保税区封关运行。遵循“生态优先，绿色发展”原则，把洞庭湖生态环境整治摆在压倒性位置，全力推进五大行动和十大工程，累计退养畜禽养殖场361万平方米，拆除矮围124.46万亩，清理河湖岸线垃圾4613公里38万吨，排查整治工业企业5047家，清理自然保护区核心区欧美黑杨8.55万亩。特殊水域与湿地保护建立了22个国家湿地公园及湿地保护区。30个省级工业聚集区全部建成污水集中处理设施。城乡污染治理、血吸虫病防控等一批子项目建成使用。

（二）提请国家启动引江济湖工程。加强与国家部委的汇报衔接，长江水利委员会完成四口水系综合整治工程方案论证，经水利部审定并印发审查意见。编制完成了项目建议书初稿，2019年4月进行了技术讨论，明确了下一步推进思路。鉴于四口水系综合整治工程跨湖南、湖北两省，协调难度较大，前期工作推进还需一定周期，省委、省政府研究确定了8个应急补水工程。目前，8个工程已到位投资7.38亿元。8个工程均已开工建设，完成投资7.27亿元，总体进度48%。

（三）争取国家加大洞庭湖生态经济区专项转移支付。2014年财政部专门设立了洞庭湖生态经济区建设财力补助，2014—2017年每年补助我省6亿元，4年共计24亿元。政策结束后，经积极争取，财政部将安排我省新一轮洞庭湖生态经济区建设财力补助，2018—2022年分别补助我省6亿元、4.5亿元、3亿元、1.5亿元，共计15亿元。国家发展改革委今年在重点流域水环境治理、农村饮水安全巩固提升、湿地保护修复等现有投资渠道中，加大中央预算内资金支持力度。

四、加快产业升级和新旧动能转换

（一）加快发展替代产业和开放型经济。针对造纸产业等退出后替代产业发展，湖区三市加大工作力度，常德市开展了产业立市行动，招商引资走在全省前列。岳阳集中打造石化产业集群和电子信息产业集群。加快开放型经济发展，组建运营城陵矶国际港务集团，岳阳—东盟、岳阳—澳大利亚海上接力航线常态运营。完成“三纵三横”等140公里骨干路网新建工程，建成15分钟快速疏港通道。2018年城陵矶新港区完成进出口总额25.2亿元美元，增长49.5%。完成集装箱吞吐量66.84万标箱，增长17%。

（二）传承历史文化推动全域旅游。加强历史文物保护，编制了《历史文物抢救保护规划》和《文物考古工作计划》。加强洞庭湖非物质文化遗产保护传承，优化四级名录保护体系，岳阳市“汨罗江畔端午习俗”被联合国科教文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。大力实施“锦绣潇湘”旅游品牌建设工程，开展“锦绣潇湘”走进“一带一路”旅游推广活动。岳阳平江县，常德石门县和益阳安化县等纳入了国家全域旅游示范区创建范围。

（三）实施负面清单和差别化准入政策。研究制定了《湖南省长江经济带负面清单实施细则》（初稿），征求市州及省直相关单位意见，待进一步修改完善后报省政府审议出台。

五、加强组织领导和工作保障

（一）压紧压实责任加快整治重点问题。开展乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题专项整治行动（即“清四乱”专项整治行动）。省级河湖长开展巡河巡湖，巡察交办“四乱”突出问题。组织5次全面督查暗访，并对进度滞后地区进行约谈、通报，对突出问题进行挂牌督办。截止2019年4月底，洞庭湖湖区岳阳、常德、益阳三市列入整治台账的2171个问题，已销号1700个，销号率78%。完成64个城乡黑臭水体整治项目，常德市穿紫河，益阳市马良湖等成为治理典型。制定了《湖南省“散乱污”企业整治工作方案》，已完成各相关单位征求意见，待完善后印发全省。

（二）完善税收征管提高资金绩效。积极落实税制改革，环保税按月计算，按季申报缴纳， 2018年环洞庭湖地区（岳阳、益阳、常德）环保税收入合计8577.0万元，占全省比重19.9%。印发了《湖南省环境保护税核定计算管理办法》，完善环保税征收管理制度。下发《国家税务总局湖南省税务局关于进一步加强资源税管理的通知》，强化资源税管理。发布《湖南省河道砂石资源开采权出让收入管理办法》，实现“税费统征”。加强税收优惠政策落实， 2018年环保税减免惠及3200多户次，按税法规定申报减免税额23953.6万元。

（三）推进洞庭湖治理对策研究和技术推广。积极推广绿色生产，减少化肥农药用量，提高机械化率。大力发展生态种养，推广“稻田+”和园区化生产，推广生态养殖模式。 开展洞庭湖总磷来源分析与对策研究，全面调查并系统研究了洞庭湖区生活源、工业源等各类污染源总磷排放现状，核算了各类污染源入湖总磷负荷和洞庭湖总磷水环境容量，分析了洞庭湖水环境承载力，目前正解析洞庭湖总磷超标成因。推动建设洞庭湖生态环境高分融合智慧监测重大平台。支持国家重金属污染防治工程技术研究中心等相关创新平台发展。

（四）深入开展环境保护宣传教育。推行“双河长制”，广泛招募“民间河长”、“河长助手”、“记者河长”等参与河湖管护，开通全省统一监督电话“96322”，引导群众参与监督，凝聚全社会管护河湖的合力。开展大型湿地保护宣传活动，专题宣传国家有关湿地保护政策法规。充分运用标语宣传栏、发放宣传单、广播通报等宣传手段，创新引入文艺演出、宣传光碟等新型宣传措施，政府微信公众号、网站等新媒体同步跟进，及时报道，宣传造势，营造氛围。2019年4月正式启动了“美丽中国，我是行动者”守护好一江碧水志愿服务联合行动，持续开展“巡查排污口”、保护水源地等多种活动。

下一步，将进一步按照审议意见和建议的有关精神，在巩固前阶段治理成果的基础上，继续把生态环境整治摆在生态经济区建设的压倒性位置，全面落实国家批复的《洞庭湖水环境综合治理规划》，扎实推进洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划，推动一批重大生态环保项目落地生效，促进产业绿色转型，推动湖区经济高质量发展。

湖南省人民政府

2019年10月21日