省十三届人大常委会

第二十一次会议文件（七十二）

省人大常委会执法检查组关于检查

《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》

实施情况的报告

——2020年11月24日在省十三届人大常委会第二十一次会议上

省人大常委会副主任  王柯敏

省人大常委会：

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，坚持把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育，作出了一系列重大战略部署。为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于教育优先发展战略，2016年省人大常委会率先在全国出台了关于基础教育校舍规划建设的地方性法规——《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》（以下简称条例），今年又在全省范围内对条例实施情况进行检查。

执法检查组由省人大常委会党组书记、副主任刘莲玉担任组长，杨维刚、王柯敏副主任担任副组长，成员有省人大常委会委员、教科文卫委委员和部分省人大代表共25人。9月14日，执法检查组召开全体会议，听取了省教育厅等7个省直部门有关情况的汇报。9月中下旬，分为3个小组，由常委会领导带队，赴长沙、湘潭、邵阳、常德、娄底等5个市开展执法检查，深入到13个县（市、区），实地检查了26所中小学校幼儿园，召开5场座谈会，听取了当地政府和有关部门的汇报，与人大代表、专家学者和教师代表进行深入交流。同时，委托其他9个市州人大常委会对本行政区条例实施情况开展检查。

这次检查有三个特点：一是紧扣条例规定。检查前，检查组深入学习条例，针对不同的检查对象确定4个方面的13个问题作为检查重点。检查中，始终以条例为准绳，对照条款逐项检查。二是突出问题导向。6月，检查组下发通知，要求各市州对条例实施以来新建住宅区配建中小学校幼儿园情况进行全面摸底，并将规划、建设、移交等情况统计上报。7月，检查组办公室和教育、自然资源、住建、审计等部门的人员组成前期工作组，赴长沙、衡阳等6个市州，对照各地统计报表开展抽查暗访，全面摸排查找问题，为执法检查做好前期准备。三是积极回应社会关切。聚焦“大班额”“入园难”等热点难点问题，检查组对大班额化解、城镇小区配套幼儿园专项整治等情况进行了重点检查。同时，常委会即将就中小学校幼儿园规划建设工作开展专题询问。

现将这次执法检查的主要情况报告如下：

一、贯彻实施条例的基本情况

（一）依法规划建设意识明显提升。条例第3条规定了县级以上人民政府和教育、规划、财政等部门对于中小学校幼儿园规划建设的职责。14个市州结合本地实际，进一步细化条例规定，陆续出台实施办法或细则，推动条例贯彻落实。同时，各级政府及有关部门采取多种形式开展条例的宣传普及工作，通过各种媒体、讲座等形式向公众普及条例知识。省人大教科文卫委、法制委会同省教育厅编印了条例释义读本。省教育厅召开宣传贯彻条例视频会议，对全省教育系统贯彻落实条例提出要求，并加强对市县两级业务骨干的培训。省自然资源厅进行了专项督导，督促各地更新完善本地区规划管理技术规定。省住建厅会同省教育厅编制了中小学建设指南和芙蓉学校建设设计标准图集。

（二）规划编制工作得到加强。条例第3条、第4条、第5条对于加强中小学校幼儿园规划和专项规划工作作出规定。按照条例的要求，14个市州加强本行政区中小学校幼儿园规划和建设工作，组织规划、教育等部门编制中小学校幼儿园布局专项规划。全省122个县（市、区）中有107个编制了中小学校幼儿园布局专项规划。条例第3条、第9条对于规划融合等做了明确规定，14个市州将中小学校幼儿园布局专项规划纳入国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划和城乡规划，并经法定程序批准后纳入控制性详规。大部分县（市）根据条例第8条有关专项规划公开公示的要求，依法将中小学校幼儿园专项规划的编制依据、文本主要内容和主要图纸等向社会公示，经本级人民政府批准后报同级人大常委会备案。

（三）配套建设工作逐步推进。条例第6条规定，设区的市、县（市、区）人民政府进行新区开发、旧城改造应当配套建设中小学校幼儿园。条例实施以来，全省共审批配建中小学校项目849个，面积2748.96公顷；审批配建幼儿园项目734个，面积331.52公顷。全省累计投入322.54 亿元实施“全面改薄”和“薄改与能力提升”工程，校舍建设类项目累计开工面积 1617.75 万平方米，工作进度排全国前列。全省学前三年毛入园率达85%，公办幼儿园已基本覆盖每个乡镇。中小学校幼儿园办学条件持续改善，“入学难”“入园难”问题得到有效缓解。

（四）化解大班额成效明显。截至今年10月，全省近三年累计完成消除义务教育大班额4.67万个和普通高中大班额5264个。义务教育大班额比例降至0.57%，义务教育超大班额占比实现“清零”，两个比例降幅均居全国首位。化解大班额的“湖南经验”在全国形成影响，郴州、娄底等多地的经验做法先后被《中国教育报》等多家媒体刊发推介。

二、存在的主要问题

（一）对条例的学习理解尚有偏差。检查发现，有些地方政府主要领导不知晓条例，有些政府分管领导不清楚条例主要内容，自然资源和规划、住建等相关部门的少数同志不熟悉条例，社会大众对条例更是知之甚少。对条例学习理解存在差距，少数地方对条例的核心条款理解不到位，执行存有偏差。比如，条例第12条明确设区的市、县（市、区）政府是配套建设中小学校幼儿园的主体，第16条规定政府委托开发建设单位配套建设中小学校幼儿园应当签订委托合同，但有的地方没有全面系统的理解条例规定，而是片面地将该条文理解为开发建设单位应当承担配建主体责任。

（二）规划编制存在短板。条例第4条要求设区的市、县（市）政府规划部门应当会同教育部门组织编制中小学校幼儿园布局专项规划。检查发现，全省仍有15个县（市）没有编制专项规划，有的以方案或安排表代替专项规划。已编制专项规划的，有的只制定了中小学校规划，没有制定幼儿园规划，还有个别县（市）没有履行报批和备案等法定程序。条例第5、6、7、9、10、11条规定了专项规划编制的标准和要求，但有的乡镇规划未达到控制性详规的深度，农村学校布局在城镇化进程中还有进一步优化的空间。有的地方的专项规划不够科学，导致个别学校立项开建后才发现高压电线横穿校区而被迫停工。部分地方教育部门不是城市规划和土地管理委员会成员单位，对于规划与用地控制参与度不够；有的专项规划编制年限偏短，缺乏长远指导性；有的区域内“千人指标”（每千人口入学、入园人数）测算存在误差，规划精准度不高。专项规划中一些内容未充分纳入当地城镇建设总规和控制性详规，中小学校幼儿园规划得不到落实。

（三）配建力度仍显不足。条例第13、14、15、16、17条对于中小学校幼儿园的配建方式、资金保障、建设用地和建设质量等做了规定。检查发现，有些地方在配建过程中落实“五个应当”“三个同步”等规定不到位。一是部门联动有待加强。一些职能部门在落实条例关于协同配合的规定方面还有一定差距，没有周密制订本地区中小学校幼儿园年度建设计划，没有及时通报规划建设的相关情况。二是教育用地保障不力。有的地方开发利用土地时，没有依法预留教育用地。从国有土地出让“招拍挂”到工程项目验收全过程，没有将教育用地和建设内容纳入审批条件，在城市开发建设中教育用地预留不足、控制不严的矛盾日益显现，“有规划，无地可建”，“学龄人口激增，相应学校无地可扩”的现象比较普遍。三是规模小区依法配建学校不到位。全省多数地方规模小区依法配建幼儿园的较多，但配建中小学校的很少。有些需要配建中小学校幼儿园的新开发项目，搞分期开发，化整为零，规避责任。有的配建项目进度滞后、规模不足，存在缩建、缓建、建设不达标现象。

（四）配建管理亟待加强。按照相关规定，已配建的中小学校幼儿园应当及时移交当地教育部门。有的开发建设单位采取种种理由拖延移交。一些地方配建的幼儿园，有的产权不清晰，有的产权登记到开发商名下，导致移交中矛盾突出，建而不交现象比较普遍，甚至有个别配建的幼儿园被违规出租、出售。有的地方采取按土地出让规模和开发面积收取配套建设费来落实条例第6条有关规定，这种配建方式争议较大。

三、几点建议

一要深入抓好宣传贯彻。各级政府要深刻领会习近平总书记关于教育的重要论述和在湖南考察时的重要讲话精神，把贯彻实施条例作为“办好人民满意的教育”的重要举措，把中小学校幼儿园规划建设工作纳入重要议事日程。各级政府负责同志要带头学习条例，进一步增强落实条例的意识。要加大政府各相关部门工作人员的培训力度，使其全面把握条例内容，准确贯彻执行条例。要通过多种方式宣传条例，拓宽条例的知晓度，努力营造条例贯彻实施的良好社会氛围。

二要完善专项规划编制。要认真落实条例第5条的规定，科学测算本行政区域内“千人指标”，结合“十四五规划”和国土空间规划，编制和完善好本行政区域的中小学校幼儿园专项规划，并纳入控制性详规，实现规划整体融合。省有关部门要督促还没有编制专项规划的县（市），及时制定出台专项规划。要抓住化解大班额这个重点，注重新老城区教育资源的合理配置，促进各类中小学校幼儿园均衡发展，扩大总量供给。要维护专项规划的权威，专项规划经本级政府批准后，要及时报请同级人大常委会备案。省教育、自然资源、住建等部门要对配建的中小学校幼儿园的用地面积、建筑面积、内部装修、绿化用地、体育运动场所建设的标准等予以明确。

三要持续加大配建力度。要严格落实条例有关配建中小学校幼儿园的具体要求，从规划、供地、资金、设施、教师编制等多方面给学校和学位建设予以充分保障。新区开发配建学校必须与主体工程同步设计、同步施工、同步验收交付使用，旧城改造按“先建后撤（并）”原则，保证教育资源调整平稳过渡。要着力加强农村“骨干初中”“骨干村小”和“寄宿制学校”建设，积极化解“城区挤”“农村弱”的问题。要采取措施扩大优质教育资源供给。要支持和规范社会力量投资建设中小学校幼儿园，促进教育事业蓬勃发展。

四要不断强化监督管理。要完善工作督察机制，建立中小学校幼儿园规划建设督查评估、督察通报、问题反馈与限期整改制度，进一步压紧压实教育、住建、自然资源、公安等相关职能部门工作职责，切实形成依法履职、各负其责、密切配合、齐抓共管的良好工作格局。要严格落实条例第18条有关法律责任的规定，对违反条例规定的八种违法情形，要加大查处力度，依法追责。全省各级人大及其常委会要通过采取听取专项工作报告、开展执法检查等多种监督方式，推动条例在全省范围内贯彻实施。对于违规变更、非法占用教育用地的，要督促依法纠正，真正让法律和规划成为不可逾越的“红线”。

五要完善相关法规。针对执法检查中发现的各地配建方式不一等问题，建议省人民政府进一步细化和完善中小学校幼儿园委托建设的标准和程序，尽快研究制定相关实施细则。省人大常委会要在认真总结各地实施条例实践经验的基础上，修改完善条例，使之更具有针对性和可操作性。

以上报告，请予审议。