2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目监理.

- 招  标  文  件

（招标编号：HNSXZB2017-YZGC-021 ）

招标人：回龙圩管理区农业开发投资有限公司

招标代理机构：湖南三相工程管理有限公司

二○一七年六月

目   录

第一章 招标公告……………………………………………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………………………………………6

第三章 评标办法（合理定价评审抽取法）……………………………………………21

第四章 合同条款及格式……………………………………………………………32

第五章  投标文件格式及组成…………………………………………………………………47

第一章 招标公告

2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目监理招标公告

本招标项目2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目，已由回龙圩管理区发展和改革委员会以回发改[2017]2号文件批准建设，招标事项已由回龙圩管理区发展和改革委员会以回发改许准字[2017]5号核准。建设资金为扶贫专项资金及自筹。招标人：回龙圩管理区农业开发投资有限公司。项目已具备招标条件，本公告已经招标投标监管部门备案。现对该项目的施工监理进行公开招标。

- 一、工程概况：

1、项目名称：2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目监理.

2、建设地点：回龙圩管理区。

3、工程规模：管理区建档立卡易地扶贫搬迁安置750人，项目总建筑面积约21860m²，总投资约3129.853万元，包括四栋6层的安置房75m²约108套、100m²约60套、125m²约60套及配套基础设施。

4、招标范围：2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目的施工准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理。

5、标段划分：一个标段。

6、监理服务期：从施工准备阶段开始至缺陷责任期结束［包括施工准备阶段监理、施工阶段监理（施工工期约180天）、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理］；

7、质量标准：合格；

8、缺陷责任期监理服务承诺：按国务院【2000】279号令要求提供监理服务。

9、合理定价：监理工程费用包干38.9万元整。

- 二、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。

2、具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理丙级及以上资质或者监理综合资质，湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设信息网”查询为准）；

3、现场监理部关键岗位人员要求按湘建建[2015]57号文文件规定，即：总监理工程师1人，专业监理工程师1人，监理员1人。其中：拟任总监理工程师，需具有建筑工程专业国家注册监理工程师证书；专业监理工程师，应具有国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书；监理员，应具有国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师证书或湖南省监理员证书；

4、关键岗位人员必须是本企业在职人员，须提供2017年2月1日以后至少连续3个月养老保险证明。

5、省外企业关键岗位人员如持有外省行政主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级行政主管部门出具的证书真实性证明；省外企业由企业所在地省级行政主管部门提供关键岗位人员无在监项目证明（省外企业关键岗位人员在湖南省内在监项目情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准）；省外工程监理企业承揽本省工程监理业务组建的现场监理部，其总监理工程师、专业监理工程师应取得国家监理工程师注册证书。

6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标；

7、本项目不接受联合体投标。

- 三、投标保证金：

- 投标保证金的金额为：人民币贰仟元整，由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为：投标截止时间。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第29项规定。

- 四、招标文件的获取及澄清/答疑：

1、凡有意参加本项目投标的投标单位请于投标截止时间前登录永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）或回龙圩管理区新闻网下载招标文件；

2、招标文件每套售价 400 元，在递交投标文件时缴纳，否则拒绝接受其投标文件；

3、、投标人若对招标文件有任何疑问或异议的，应在投标截止时间3天前将疑问或异议以电子邮件的方式发至湖南三相工程管理有限公司邮箱（812154029@qq.com），否则视为认可招标文件的内容和条款。对投标人提出的疑问或异议，招标人在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

五、投标文件递交及开标：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）及开标时间：2017年6月27日10时 30分（北京时间）；

2、投标文件送达及开标地点： 回龙圩管理区办公大楼5楼开标室 ；

3、逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

4、投标人必须由企业法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）到场参加投标和开标会议，同时需携带本人二代身份证原件，否则，招标人不予受理，投标无效；

六、资格审查方式及评标办法：

1、资格审查方式：资格后审；

2、评标办法：本项目评标办法采用湘建建〔2013〕283号文《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》中的“合理定价评审抽取法”。详见招标文件第三章“评标办法”。当投标单位超过15家（含15家）时先抽7家进入评审阶段，如低于15家，则全部进入评审。

七、发布招标公告的媒介：

本次招标公告同时在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布。

八.行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为 回龙圩管理区发改委 。电话：  0746-5911318  。

九、联系方式：

招标人：回龙圩管理区农业开发投资有限公司

联系人：  何先生

电话：   13874627390

招标代理：湖南三相工程管理有限公司

地址：永州市冷水滩区车站路（区法院正对面4楼）

联系人：李先生  蒋女士

联系电话：13135226613

电话/传真：0746-8361510  0731-85135397

联系邮箱：812154029@qq.com

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：回龙圩管理区农业开发投资有限公司 联系人： 何先生 电话： 13874627390 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：湖南三相工程管理有限公司 地址：永州市冷水滩区车站路（区法院正对面4楼） 联系人：李先生 蒋女士 联系电话：13135226613 电话/传真：0746-8361510 0731-85135397 联系邮箱：812154029@qq.com |
| 3 | 项目名称 | 2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目监理. |
| 4 | 建设地点 | 回龙圩管理区 |
| 5 | 资金来源 | 扶贫专项资金及自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 监理范围 | 2017年度回龙圩管理区易地扶贫搬迁集中安置点安置房建设项目的施工准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理。 |
| 8 | 监理服务期 | 从施工准备阶段开始至缺陷责任期结束［包括施工准备阶段监理、施工阶段监理（施工工期约180天）、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理］ |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 合理定价 | 监理工程费用包干38.9万元整 |
| 11 | 资质条件、能力和信誉 | 详见本项目招标公告第二条 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 |
| 14 | 招标文件的获取 | 凡有意参加本项目投标的投标单位请于投标截止时间前登录永州市公共资源交易中心网（http://www.yzztb.org）和回龙圩管理区新闻网下载招标文件及其他资料 |
| 15 | 投标人提出疑问和异议的截止时间和提问方式 | 1、投标人提出疑问截止时间：在投标截止时间 3天前 2、投标人提出异议截止时间：在投标截止时间 3天前 3、投标人的提出疑问和异议的方式： 以电子邮件形式发送至812154029@qq.com |
| 16 | 招标人书面澄清的时间和发布方式 | 1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间3日前在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布；修改内容不影响投标文件编制的，于提交投标文件截止时间2日前在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布； 2、对投标人提出的异议，招标人在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布。 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：在投标截止时间3 天前 提问方式：以电子邮件形式发送至812154029@qq.com |
| 18 | 分 包 | 不允许 |
| 19 | 偏 离 | 不允许 |
| 20 | 投标文件的份数及组成 | 投标文件一式肆份，正本壹份，副本叁份；含《开标一览表》的小信封一个；证书及证明原件一套；（随投标文件一起密封）。 |
| 21 | 装订要求 | 每册采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印 |
| 22 | 递交投标文件地点 | 投标文件送达地点：回龙圩管理区办公大楼5楼开标室 |
| 23 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 24 | 投标截止时间、开标时间和地点 | 1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）及开标时间：2017年6 月27 日 10 时 30分（北京时间）； 2、开标地点： |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：从管理区评标专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权 评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 27 | 封套上写明 | 招标人名称：回龙圩管理区农业开发投资有限公司 投标人全称： 投标人地址： （项目名称）投标文件在2017年 月 日 时 分（北京时间）（投标截止时间）前不得开启 |
| 28 | 投标有效期 | 投标截止日起90日历天内 |
| 29 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币贰仟元整 投标保证金的交纳形式：银行转账 递交时间:投标截止时间前 递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入下列指定账户。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的保证金无效。 开 户 行： 湖南江永农村商业银行回龙圩支行 户 名： 回龙圩管理区财政税务局 帐 号： 91070001680187246012 注：（1）缴纳投标保证金时，必须在银行进账单上注明“回龙圩易地扶贫搬迁集中安置房项目监理”的投标保证金，如果没注明是该项目名称的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责。 （2）请将投标保证金于投标截止时间前转入以上指定账户，以到帐为准。 （3）投标保证金的退还方式：详见投标人须知正文部分。 |
| 30 | 签字或盖章要求 | （1）投标文件正、副本签章按本招标文件的规定，证明材料加盖单位公章。 （2）投标文件封面、投标函、开标一览表等规定处必须同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）和加盖单位公章。 （3）副本可用正本复印，当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 31 | 履约担保 | 履约保证金的金额：中标金额的10%。 承包人提供履约担保的形式：银行保函或银行转账。 提交履约担保的时间：签订合同前。 |
| 32 | 评标办法 | 按湘建建[2013]283号文《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标管理办法》的规定，采用“合理定价评审抽取法”。当投标单位超过15家（含15家）时先抽7家进入评审阶段，如低于15家，则全部进入评审。 |
| 33 | 本工程现场监理部关键岗位人员配备标准 | 本工程现场监理部关键岗位人员最低配备为3人，其中总监理工程师1人，专业监理工程师1人，监理员1人。 |
| 34 | 投标人代表出席开标会身份验证 | 召开开标会议时，投标人必须派法定代表人或其授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）持法定代表人证明资料及本人身份证原件或授权委托书及本人身份证原件参加开标会（授权委托书须由法定代表人亲笔签名，身份证必须为第二代身份证（有效期内）原件），否则招标人不予受理。 |
| 35 | 构成投标文件的其他材料 | 开标时要求提交的证书及证明原件如下： （1）企业营业执照（副本）； （2）企业资质等级证书（不能提供原件的，提供复印件的应加盖企业公章）； （3）总监理工程师注册证； （4）各专业监理工程师证； （5）各监理员岗位证； （6）省外企业关键岗位人员如持有外省行政主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级行政主管部门出具的证书真实性证明；省外企业由企业所在地省级行政主管部门提供关键岗位人员无在监项目证明； （7）企业基本户开户许可证及投标保证金银行回执单； 说明： - 如果证照因年检、年审等原因，不能带至开标现场的，应在开标时间前出示省（市）级及以上行政主管部门年检或年审等办理部门的正式证明（原件），并加盖出示证明单位的公章； - 投标人应将以上原件装入文件袋内单独提交，原件需列详细清单。 |
| 36 | 建设工程交易服务费和招标代理服务费 | （1）中标人在中标通知书发出之前须向交易中心交纳交易服务费，收费标准按湖南省物价局湘发改价服〔2017〕711号文件规定。 （2）招标代理服务费由中标人向代理公司支付，招标代理服务费陆仟元整。 （3）招标代理服务费支付方式及支付时间：签发中标通知书时以现金方式一次性付清 （4）会务费、劳务费、评标费由中标人向代理公司支付。 （5）招标代理服务费、会务费、劳务费、评标费支付方式及支付时间：签发中标通知书时以现金方式一次性付清。 （6）招标代理服务费的：人民币。 |
| 37 | 缺陷责任期 | 24个月 |
| 38 | 付款方式 | 监理费每月按施工完成进度总值占施工合同价的比例×监理费总额×70%支付，竣工结算完成并通过财政局审结后，付至合同价款的95%，余留监理费总额5%作为竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理费，于缺陷责任期满后10日内付清。 |
| 39 | 随机抽取流程 | 合格投标人进入随机抽取程序。 随机抽取流程如下： （1）按提交投标交投标文件的顺序，由投标人代表随机抽取一个号码球，随机抽取的号码球即代表该投标人，投标人代表签字确认，并公布每个号码所对应的投标人； （2）将第一轮所抽取的对应各投标人的号码球，再次放入摇号机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码，随机抽取的第一个号码相对应的投标人为第一中标候选人；第二个号码球对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码球对应的投标人为第三中标候选人； （3）通过随机抽取的号码必须由投标人的法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）签字进行确认，投标人不确认的将视为自动放弃随机抽取资格； （4）随机抽取时投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）未准时出席抽签会议，视为自动放弃随机抽取资格。 |
| 40 | 其他 | 当招标文件其他部分内容与投标人须知前附表部分内容不一致时，以本投标人须知前附表内容为准。 |

1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工监理进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3监理范围、监理服务期、质量要求

1.3.1本次监理范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）总监理工程师资格：见投标人须知前附表；

（5）专业监理工程师和监理员要求：见投标人须知前附表。

上述第(1)、 (4)、（5）款为资格审查合格强制性要求，投标人必须全部满足要求；

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建人；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）与本项目招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本项目代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本项目代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人按须知前附表规定自行组织踏勘现场，但不能与招标人接触，不能透露投标人名称。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人应自行承担踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10招标答疑、澄清或修改

1.10.1  招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间3日前在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布；修改内容不影响投标文件编制的，于提交投标文件截止时间2日前在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布。

1.10.2  投标人若对招标文件有任何疑问或异议的，应在投标截止时间3天前将疑问或异议以电子邮件的方式发至湖南三相工程管理有限公司邮箱（812154029@qq.com），否则视为认可招标文件的内容和条款。对投标人提出的疑问或异议，招标人在永州市公共资源交易中心网（http://ggzy.yzcity.gov.cn/）和回龙圩管理区新闻网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

### 1.11偏离

投标文件不允许偏离招标文件。

### 1.12 分包

本次招标项目不允许分包。

## 2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件的格式及组成

根据本章第1.10款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标承诺书

（5）开标一览表

（6）投标保证金（复印件）

（7）投标单位基本情况

（8）关键岗位人员配备情况

（9）技术装备

（10）监理大纲

（11）本评标办法要求的其他内容

（具体格式详见第五章）

3.2投标报价

3.2.1投标人应对本招标文件、澄清、修改及补充文件等列入招标范围的全部内容进行投标报价；

工程结算办法见合同有关条款。

3.2.2本次招标合理定价为本工程监理费的合同价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在永州市公共资源交易中心网和回龙圩管理区新闻网上发布。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。

### 3.4投标保证金

3.4.1按前附表29条。

3.4.2中标人的投标保函在招标人与中标人签订合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3未中标人的投标保函在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

3.4.4有下列情况之一的，由出示投标保证金保函的银行按保函进行等额赔偿：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，违规违纪行为导致招标无法顺利进行。

### 3. 5备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、质量要求、监理范围、合同条款等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可用正本复印，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

### 4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的密封：投标人应将投标文件密封后提交。

4.1.2投标文件的标识：投标文件应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1条的要求密封的投标文件，招标人不予受理，同时招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝或技术标无效，并退还给投标人。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表第24项规定的投标截止时间前递交投标文件（投标截止时间前1个小时开始接受投标文件）。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构不予受理。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表第24项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

5.1  招标人按前附表24项规定的开标时间和地点公开开标。召开开标会议时，投标人必须派法定代表人或其授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）持法定代表人证明资料及本人身份证原件及授权委托书或本人身份证原件参加开标会（授权委托书须由法定代表人亲笔签名，身份证必须为第二代身份证（有效期内）原件），否则招标人不予受理。

### 5.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

5.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的;

5.2.2未按招标文件要求密封的。

### 5.3开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）宣布本工程投标报价；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

## 6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和专家库中随机抽取的有关专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）系投标人主要负责人或者拟任项目负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员。

（2）相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构的人员；在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员。

（3）与投标人存在利益关系，可能影响公正评审的人员。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）无单位盖公章，无法定代表人或委托代理人签字的；

（2）投标人未按招标文件的要求参加开标会的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按投标须知要求装订的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，或超过规定投标报价的；

（5）投标人名称与资格后审不一致的；

（6）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（7）法律法规中规定的其他废标情况。

## 7.合同授予

### 7.1定标方式

7.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，对推荐的中标候选人进行公示三个工作日。招标人应当在公示期满后确定中标人。评标和定标应当在开标后三十日内完成，不能按期完成的，招标人应当通知所有投标人延长期限。投标人拒绝延长的，有权收回投标保函，并退出候选人资格。

7.1.3中标候选人经公示期满且投标人在整个招标投标过程中无违法、违纪行为，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件的规定提交履约担保的，招标人将重新组织招标。

### 7.2中标通知

在本章招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

按前附表31条。

### 7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件约定订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离招标文件和中标人的投标文件以及合同实际性内容的其他协议。订立合同后7日内，招标人应当将合同报相应住房和城乡建设主管部门或其委托的监管机构备案。

7.4.2中标人不在规定时间内与招标人订立合同且无正当理由的，取消中标资格，投标保证金不予退还，并对招标人的损失承担赔偿责任；招标人不与中标人订立合同且无正当理由的，应当对投标人的损失承担赔偿责任。

## 8.重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）第一中标候选人因被投诉而取消中标资格的。

### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表2-1：开标记录表

（项目名称）监理开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

（一）开标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 报价费率 | 质量承诺 | 监理服务周期 | 总监姓名 | 投标 保证金 | 投标人委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人：                记录人：                 监督人员：

年      月      日

附表2-2：投标文件递交时间和密封及标识检查记录表

（项目名称）    标段监理投标文件

递交时间和密封及标识检查记录表

招 标 人：

| 序号 | 投标人 | 投标文件递交时间 | 投标文件密封情况 | 投标文件标识情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标识完整，符合招标文件规定 □未标识或标识不符合招标文件规定 |  |
| 如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认： 如对以上投标人递交的投标文件的密封及标识情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由： |  |  |  |  |  |

招标人：                记录人：                 监督人员：

年      月      日

附表2-3：投标人身份证明验证表

（项目名称）监理投标人身份证明验证表

| 序号 | 投标人 | 法定代表人身份证明 | 授权委托代理人（姓名和身份证号码） | 有关情况记录 | 投标人委托代理人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人签字/日期：                              监督人员签字/日期：

年      月      日

附表2-4：中标通知书

中 标 通 知 书

| 中标编号： |  |
| --- | --- |

：

很高兴地通知您，                          项目       工程监理公开招标评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：

中标范围：

中标总价格：（大写）：

（小写）：

工期：        天；

质量标准：

总监理工程师人：        ，注册证号：            ，身份证号码：

专业监理工程师：        ，身份证号码：

监理员：              ，身份证号码：

监理员：              ，身份证号码：

请贵单位在收到本通知书原件后30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

付款方式：

特此通知。

招标人：（法人签字或盖章）        招标代理机构：（法人签字或盖章）

招标人：（公章）                  招标代理机构：（公章）

招投标监管机构备案（签章）：

# 年    月   日

# 第三章  评标办法

一、评标办法

按照湘建建 [2013]283号文《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标管理办法》的规定，采用“合理定价评审抽取法”。

二、评标方法、顺序：

（一）根据招标文件逐项审查投标文件，进行形式评审、资格评审、响应性评审等，判断投标是否为废标（或不合格投标人）；

（二）书面要求投标人对投标文件中的内容作必要的澄清、说明或者补正，书面要求投标文件中存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正；

（三）确定不合格投标人和进入随机抽取程序的投标人名单。

1、形式评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件规定，对投标文件的形式进行检查和评价（见附表2）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（一）投标文件无企业公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字或盖章的。

（二）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（三）投标人递交两份以上（含两份）内容不同的投标文件的；在投标文件中对同一招标项目有两个以上（含两个）投标报价的。

（四）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。

2、资格评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件等规定，对投标文件的资格文件、投标保证金等进行检查和评价（见附表3）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（一）评标委员会发现投标人以他人名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（二）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）没有按照招标文件的规定提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的；

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件要求的；其它不符合法律法规资格规定的。

对串通投标行为的认定和处理，按国家和省有关规定执行。

3、响应性评审是评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应（见附表4）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（一）投标文件载明的投标范围不符合（大于除外）招标文件规定的招标范围的；

（二）投标人没有接受招标人的合理价的；

（三）投标文件载明的监理服务期低于招标文件规定的，或投标文件载明的工期高于招标文件规定且无正当理由说明的；

（四）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的；投标文件载明的缺陷责任期监理服务承诺不符合招标文件要求的；

（五）现场监理部关键岗位人员没有按规定配备的；

（六）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。

4、对投标人的监理大纲进行合格性评审（见附表5）。监理大纲评审不合格的投标人，视为不合格投标人。

5、在初步评审，评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。问题澄清通知见附表6，问题的澄清、说明或补正见附表7。

6、评标委员会完成初步评审所有内容后，分别确定不合格投标人（见附表8）和进入随机抽取程序的投标人名单表（见附表9）

7、评标委员会应当根据对投标文件的评审结果确定进入随机抽取程序的合格投标人。随机抽取流程如下：

（1）按提交投标交投标文件的顺序，由投标人代表随机抽取一个号码球，随机抽取的号码球即代表该投标人，投标人代表签字确认，并公布每个号码所对应的投标人；

（2）将第一轮所抽取的对应各投标人的号码球，再次放入摇号机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码，随机抽取的第一个号码相对应的投标人为第一中标候选人；第二个号码球对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码球对应的投标人为第三中标候选人；

（3）通过随机抽取的号码必须由投标人的法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）签字进行确认，投标人不确认的将视为自动放弃随机抽取资格；

（4）随机抽取时投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为拟任本工程项目总监理工程师）未准时出席抽签会议，视为自动放弃随机抽取资格。

8、评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

附表1

基本情况和数据表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 |  |
| 2 | 建设地点 |  |
| 3 | 本次招标的工程项目投资额 |  |
| 4 | 结构类型 |  |
| 5 | 建设规模（面积、高度、跨度等） |  |
| 6 | 招标范围 |  |
| 7 | 招标方式 |  |
| 8 | 投标截止时间 | 年 月 日 午 时 分（北京时间） |
| 9 | 投标文件提交地点 |  |
| 10 | 开标时间 开标地址 | 年 月 日 午 时 分（北京时间） |
| 11 | 招标文件中规定的企业资质 和总监理工程师资格要求 | 专业 级以上（含 级）企业； 总监理工程师资格要求 专业 |
| 12 | 投标保证金 | 万元 |
| 13 | 投标有效期 | 天 |
| 14 | 招标文件要求监理服务期 及计划开、竣工日期 | 监理服务期： 计划开、竣工日期： 年 月 日开工， 年 月 日竣工，共 日历天。 |
| 15 | 招标文件的工程质量要求、缺陷责任期监理服务承诺 |  |
| 16 | 招标文件中规定的投标须知 和合同主要条款 | 投标须知见第 章； 合同主要条款要求按招标文件第 章。 |
| 17 | 评标办法和相关事项 | 按省住房和城乡建设厅 号文中 办法 |
| 18 | 上、下限值或合理价 |  |

附表2

形式评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合《招标文件》“投标文件格式”的要求，投标文件按规定格式填写 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件的递交情况 | 未递交两份（含两份）以上内容不同的投标文件 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价唯一 | 对同一招标项目无两个以上（含两个）投标报价 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况 |  |  |  |  |
| 7 | 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-1

原件和复印件核验表

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 原件与投标文件中所附营业执照副本复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |
| 2 | 资质等级证书副本 | 原件或复印件与投标文件中所附资质证书副本复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |
| 3 | 总监理工程师的监理工程师注册证书 | 原件与投标文件中所附总监理工程师的监理工程师注册证书复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |
| 4 | 专业监理工程师的证书 | 原件与投标文件中所附专业监理工程师的国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |
| 5 | 监理员的证书 | 原件与投标文件中所附监理员的国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师证书或湖南省监理员证书复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |
| 6 | 企业基本户开户许可证及投标保证金 | 原件与投标文件投标函中所附企业基本户开户许可证及投标保证金复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |
| 7 | 省外企业具备有效的入湘中介服务登记证（仅省外企业，如有） | 原件与投标文件中所附入湘中介服务登记证复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |
| 8 | 省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明 | 原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |
| 9 | 原件提供是否齐全 | 投标人按规定提供原件，否则为不合格投标人 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-2

资格评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 以他人名义投标 |  | 投标人没有以他人的名义投标 |  |  |  |  |
| 2 | 串通投标 |  | 投标人没有串通投标 |  |  |  |  |
| 3 | 弄虚作假 |  | 投标人如实提供有关情况、文件、证明等资料，没有以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标 |  |  |  |  |
| 4 | 澄清、说明或者补正 |  | 投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正 |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 |  | 投标人按照招标文件的规定提供投标保证金 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的真实性 |  | 当评标委员会对投标文件的真实性质疑时，投标人能够提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人资格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |  |
| 8 |  | 企业资质等级 | 具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理甲级资质，符合《招标文件》规定的资质要求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 入湘情况登记 | 是否符合招标公告及招标文件要求 |  |  |  |  |
| 11 | 拟任总监理工程师资格 |  | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |  |
| 12 | 专业监理工程师及监理员 |  | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |  |
| 13 | 关键岗位人员养老保险证明 |  | 是否提供2017年2月1日以后至少连续3个月养老保险证明 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  | 投标人没有其它不符合招标文件及法律法规规定的情况 |  |  |  |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表4

响应性评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 招标范围 | 投标文件载明的投标范围符合或大于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |  |
| 2 | 合理价 | 投标人接受招标人的合理价 |  |  |  |  |
| 3 | 监理服务期或监理工期 | 投标文件载明的监理服务期不低于招标文件规定，或投标文件载明的监理工期符合招标文件规定 |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 | 投标文件载明的质量标准符合招标文件规定 |  |  |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 投标文件载明的缺陷责任期服务承诺不低于招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 关键岗位人员数量 | 现场监理部关键岗位人员按招标文件规定配备 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 其他能够实质响应招标文件提出的实质性要求和条件 |  |  |  |  |
| 8 | 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表5

监理大纲合格性评审表

| 序号 | 项 目 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 监理目标、范围和任务 | 合 格 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 2 | 监理组织 | 合 格 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 3 | 监理方案 | 合 格 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 4 | 监理工作流程 | 合 格 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 5 | 监理措施 | 合 格 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 6 | 拟投入的检测仪器设备 | 合 格 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 7 | 评审结论 |  |  |  |  |  |

备注：1、序号中有缺项的为不合格；

2、1-6项均为保证项，一项不合格为不合格；

3、三分之二的评标专家认定合格的为合格；

4、监理大纲评审不合格的投标人，视为不合格投标人；

评标委员签字/日期：

附表6

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正材料于    年    月   日   时前密封递交至        （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）监理招标评标委员会

（主任评委签字）

年       月       日

附表7

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

投标人：

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

附表8

不合格投标人名单表（废标情况说明）

| 序号 | 投标人 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

全体评标委员签字/日期：

附表9

进入随机抽取程序的投标人名单表

| 序号 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

全体评标委员签字/日期：

附表10

随机抽取表

| 序号 | 投标人名称 | 第一轮抽取号码 | 委托代理人签名 | 第二轮抽取号码 | 中标候选人顺序 | 中标候选人的法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表签名：                                 监督人员签名：

附表11

中标候选人表

| 排 序 | 中标候选人 |
| --- | --- |
| 第一名 |  |
| 第二名 |  |
| 第三名 |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

第四章  合同条款及格式

合同编号：           号

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

工 程 名 称：

委   托  人：

监   理  人：

签 订 日 期：

住房和城乡建设部 度0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

制定

国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.建筑安装工程费：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C 建设工程廉政合同

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥，暂定），最终以所受监理工程的实际终审造价的%（投标时监理人的中标费率）计算监理酬金。

签约酬金包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：             /              。

3. 付款方式：监理费每月按施工完成进度总值占施工合同价的比例×监理费总额×70%支付，竣工结算完成并通过财政局审结后，付至合同价款的95%，余留监理费总额5%作为竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理费，于缺陷责任期满后10日内付清。

六、期限

1. 监理期限：个月，其中施工准备期   个月，施工期    个月、缺陷责任期    个月。自  年月    日始（以委托人通知进场日期为准），至   年  月   日止。

2.相关服务期限：        /        。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的委托人代表，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式 十二 份，具有同等法律效力，其中委托人 九 份，监理人 三 份。

委托人：    （盖章）               监理人：      （盖章）

住所：    住所：

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人或                        法定代表人或

其授权代理人：（签字）               授权代理人：（签字）

开户银行：     开户银行：

账号：     账号：

电话：     电话：

传真：          /                   传真：

电子邮箱：      /                   电子邮箱：

第二部分  通用条件                                                                      （略）

第三部分  专用条件

1、定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：    /   。\

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括的建设全过程（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期）的监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：为本工程施工准备阶段、施工阶段、质量保修期阶段的“投资、质量、进度、安全”控制、合同管理、信息资料管理及现场协调之外的其它工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

2.2.1.1 委托人与承包人签订的施工承包合同或协议。

2.2.1.2 委托人与监理人签订的监理合同。

2.2.1.3 国家和地方现行的建筑工程施工规范和质量评定标准。

2.2.1.4 当地现行的预算定额、取费标准及有关建设管理的政策和法规。

2.2.2 相关服务依据包括：监理现场管理及考核按照委托人《工程现场管理制度》、《工程管理月度考核工作规程》、《监理考核实施办法》等相关管理规定履行监理工作。

2.3项目监理机构和人员

| 岗位 | 人数 | 姓名 | 资格等级 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |

2.3.1更换监理人员的其他情形：    /    。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：

下列事项监理人需要取得发包人事先批准才能行使职权：

2.4.1.1 工程设计变更及其他变更；

2.4.1.2 工程变更导致工程量及造价增减；

2.4.1.3 所有涉及工程款支付文件的签署；

2.4.1.4 非工程变更通知单所必须发生的费用增减；

2.4.1.5 所有涉及停工和工期调整的指令；

2.4.1.6 承包人项目经理、技术负责人及其他主要人员的更换；

2.4.1.7不可抗力导致合同价款和工期调整及损失分担；

2.4.1.8 凡涉及免除和变更承包人合同规定的义务和责任的事项。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括但不限于监理规划、监理实施细则、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：    监理规划在签订合同后一个星期内提交，30天内提交监理实施细则，监理月报每月5日前提交，专项报告根据委托人实际要求情况按时提交 。各报一份 。

2.6 使用委托人的财产

委托人不提供房屋、设备，由受托人自行解决。

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：。

3.2 答复

委托人同意在 2天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金=承担返工损失10％的违约金（扣除税金）

5．支付

5.1支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： /  。

5.2支付酬金

5.2.1正常工作酬金的支付:

中标价即本工程项目监理费合同价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在投标时可考虑一定的风险系数，中标后不得因此而调整合同价。增加的工程量按中标价比例增加监理费。监理费最终结算以财政评审中心审核为准。

5.2.2 支付方式：监理费每月按施工完成进度总值占施工合同价的比例×监理费总额×70%支付，竣工结算完成并通过县财政局审结后，付至合同价款的95%，余留监理费总额5%作为竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理费，于缺陷责任期满后10日内付清。

6．合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件  双方签字盖章同时生效

6.2变更

服务期内以中标金额包干，不再增加。财政审核监理费以永财办[2015]4号文等相关文件进行计费,若财政审核监理费金额超过中标价，以中标价为准；若财政审核监理费金额低于中标价，以永州市财政审核金额为准。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交         进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   1    种方式：

7.2.1 提请永州市仲裁委员会进行仲裁。

7.2.2 向     /   人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /    %。

本项目获得鲁班奖或湖南省优质工程奖等，以委托人经永州市人民政府批准的奖励条件执行。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：    /             。

监理人申明的保密事项和期限：    /             。

第三方申明的保密事项和期限：    /             。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：   著作权双方共有。

9. 补充条款

9.1项目监理人员

9.1.1监理机构人员，按照专业设置。设总监理工程师人，监理人员不少于人。

进场的监理机构人员必须与投标文件中承诺的“现场专业监理人员名单一览表”人员保持一致，并安排到位，不得更换，否则每更换一名总监或专业监理工程师处罚监理人违约金1万元，每更换一名监理员处罚监理人违约金5000元。如需更换，更换人员资历必须高于或等同于投标书所列人员的资历。

委托人如果认为监理人所委派的项目监理服务总人数不能保证本工程实际需要，则委托人有权要求监理人立即增加人员，直至满足项目监理服务范围内项目监理服务的需要为止。

9.1.2 在项目监理机构进场七天前，监理人应将进场人员组织机构、人员资历、工作职责、联络表、计划进退场时间报委托人项目部，项目部应在收到文件后7天内给予书面答复。如项目监理人员未按合同要求配置、或项目部对项目监理人员有调整意见，监理人必须于七天内将调整更换的名单再次报项目管理部，经委托人审批后执行，“现场专业监理人员名单一览表”中的监理人员必须常驻本项目，在施工现场监督施工质量和协调，处理施工过程中的相关问题，每月在项目时间不少于22天，否则，按每人每天2000元标准进行违约处罚。

9.1.3 监理机构工作人员必须在本工程全职上班，不得兼职。总监理工程师连续离岗时间三天以内的，应向委托人项目协调组负责人请假，连续离岗超过三天的，应向委托人主管工程的领导请假。

9.1.4 委托人项目部可对项目监理机构不称职的人员提出警告，直至要求监理人撤换。

9.1.5 监理人应及时将其授予现场主要项目监理人员的职责与权限书面通知委托人及施工承包人。在项目监理过程中，监理人可以通过书面文件发出或变更这种授权。现场项目监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理人所发出的。

9.1.6 监理人如需更换项目监理人员，必须取得委托人的同意。

监理人应在进场前向委托人提供一份人员进场时间安排表，经委托人审批后执行，其中投标书确定的关键岗位人员在业主书面通知后必须进场履职。“现场专业监理人员名单一览表”中的监理人员必须常驻本项目，在施工现场监督施工质量和协调，处理施工过程中的相关问题，每月在项目时间不少于22天，否则，按每人每天2000元标准进行违约处罚。

9.2 项目监理机构作息时间

9.2.1 现场监理机构的作息时间应与施工承包人保持一致，在工作日工作时间以外应根据工程施工情况安排工作，夜间必须按建设地点有一人值班；并做到24小时现场有项目管理人员及监理工程师值班，确保能及时处理发生的问题。总监理工程师每周在工地办公时间不少于5天。

9.2.2 国家法定假日前，项目监理机构应提前向委托人提交节假日值班表，并在得到委托人项目协调组同意后安排值班人员。

9.2.3 监理机构应安排好正常工作时间以外的工程质量验收或旁站监控工作，不得以下班为由拒绝施工承包人的验收申请。

9.3 监理机构的内业管理

9.3.1 在进场后，监理机构应按照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程承包合同、工程建设强制性标准规范、相关监理规范及委托人的要求，结合工程实际，编制包括质量、安全、进度等监理内容的项目监理规划，按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则，明确质量安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

9.3.2 在施工准备阶段，监理机构应按照《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》审查核验施工承包人提交的有关技术文件及资料，并由总监理工程师在有关技术文件报审表上签署意见，审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施。审查的主要内容应当包括：

9.3.2.1 施工承包人编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

9.3.2.2 人工挖孔桩、深基坑、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

9.3.2.3 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

9.3.2.4 冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

9.3.2.5 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及给水、排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

9.3.3 监理机构应记录监理日志，对日常工作作好详细记录。

9.3.4 监理机构办公场所应保持整洁，监理组织机构、工程形象进度、现场平面布置、监理规划和实施细则要点等资料要求上墙。

9.3.5 监理机构应配备一套工程规范。

9.3.6 施工承包人报给监理机构要求审核、审批的技术资料、工程款申请书、签证等，监理机构的审核、审批期限原则上不得超过三天，施工承包合同有约定的按照合同执行。超过三天或合同约定时间而无合理理由的，由监理人承担相应责任。

9.3.7 监理机构应设有专人跟踪检查施工承包人技术资料，以使技术资料的整理与工程同步。工程竣工后，应督促施工承包人提交技术资料，经审核后，由施工承包人向委托人移交。

9.3.8 监理机构应参加委托人组织的图纸会审和技术交底会议，对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位建议，监理机构应在设计交底和图纸会审会议纪要上签字盖章确认。

9.3.9 监理机构要组织专业监理工程师对施工承包人的施工组织设计(或施工总承包管理实施规划)、施工技术方案进行审查，并将意见书面报给委托人。

9.3.10 监理机构应主持召开由委托人、项目管理、监理、总分包单位参加的每周工地例会或专项监理会议，针对工程质量、安全、进度、造价、合同管理等事宜进行协调管理，作好会议记录，及时向参加单位发放会议纪要。

9.3.11 监理机构每月5日前向委托人报送上月监理工作月报，监理月报的内容应符合《建设工程监理规范》的要求。

9.3.12 监理机构应参加单位工程竣工验收，按照当地竣工验收及备案工作的有关规定，完成《工程质量评估报告》、《工程竣工施工安全管理资料审查记录》等；

9.3.13 工程竣工后，监理机构应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

9.4 监理机构对施工承包人的管理

9.4.1 监理机构应按照监理细则，采取旁站、巡视和平行检验等方式，对建设工程实施监理。

9.4.2 监理机构要将工程结构质量、使用功能和建筑材料对环境的污染作为监理工作的控制重点，并按有关规定做好旁站监理和见证取样工作。

9.4.3 监理机构应检查施工承包人在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工承包人检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

9.4.4监理机构应审查施工承包人资质和安全生产许可证是否合法有效，审查项目经理和专职质量安全生产管理人员是否具备合法资格；审查应备案的分包合同是否备案，审查施工承包人特种人员是否持证上岗。

9.4.5监理机构应检查施工承包人现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查施工承包人安全生产费用的使用情况。

9.4.6 监理机构应对施工现场质量安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类质量安全事故隐患，应书面通知施工承包人，并督促其立即整改；情况严重的，监理机构应及时下达工程暂停令，要求施工承包人停工整改，并同时报告委托人。质量安全事故隐患消除后，监理机构应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工承包人拒不整改或不停工整改的，监理机构应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

9.4.7 对需要返工处理或加固补强的质量事故，监理机构应责令施工承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向委托人及监理人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

9.4.8监理机构应核查施工承包人提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的准用文件、操作人员的资格证书、验收记录等，督促施工承包人履行安全报验手续，监理机构将审查结果归档备查。

9.4.9监理机构应随时检查施工承包人的安全生产状况，发现施工承包人安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改，文件抄送委托人。

9.4.10 监理机构应定期巡视检查施工承包人施工过程中的危险性较大工程作业情况。

9.4.11监理机构应对施工承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行复核、检查，要求如下：

9.4.11.1 检查施工承包人专职测量人员的资格证书及测量设备检定证书；

9.4.11.2 符合工程控制桩的校核成果、控制桩的保护措施、平面控制网、高程控制网、临时水准点的测量成果，并办理验收手续。

9.4.12 施工承包人进场后，监理机构应要求其将工程重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法和质量保证措施上报，监理机构在审核后应附上监理措施，一并报给委托人。在重点部位、关键工序、特殊工序施工时，委托人将实地检查监理工作。

9.4.13 监理机构应验收施工承包人采购的材料。材料分批进场的，每批均应验收，发现质量不符合合同规定或国家、地方标准的，监理机构应责令并见证施工承包人在两天内将材料运离现场，同时将不合格事项记录书面通知委托人，不得隐瞒。

9.4.14 施工承包人工程质量发现异常或发生质量事故的，监理机构必须书面报告委托人，并与委托人研究处理意见。

9.4.15 监理机构应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理通知单指令施工承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时与委托人商定采取进一步措施。

9.4.16 监理机构依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求施工承包人限期整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。

9.4.17 监理机构应对施工承包人报审的试验室进行审核，按照国家及当地建设规章要求进行见证取样和送检并应记录齐全。

9.4.18 监理机构应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理机构应要求施工承包人限期整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

9.5 对项目监理机构的考评

9.5.1 对项目监理机构的考核由委托人进行，每月度一次，考核完毕后下发考核通报。

9.5.2 对项目监理机构考核的内容包括内业、资料检查、施工工序监理工作检查，听取委托人项目部对项目监理机构工作和具体人员的评价，听取主要施工承包人对项目监理机构工作和具体人员评价。

9.5.3 对考核通报中要求项目监理机构整改的事项，项目监理机构必须在期限内整改完毕，并通知委托人组织复查。

9.6 监理人违约、赔偿责任

9.6.1 项目监理机构有权利和义务督促施工承包人按照施工合同工期完成工程施工，如工程不能按施工合同工期完成，监理人未尽到管理及监理职责的，监理人承担相应违约责任，按每天1000元的标准向委托人支付违约金。

9.6.2 项目监理机构在施工前应对施工图纸进行认真会审，如果因为审核工作不到位而引起返工，则监理人应承担返工损失10％的违约金；

9.6.3 项目监理机构有权利和义务督促施工承包人做好现场安全文明施工，如相关政府职能部门每签发一次有关安全及文明施工问题的处罚通知单，而监理人未尽到监理和管理职责的，监理人按每次2000元的标准向委托人支付违约金。

9.6.4 项目监理机构应审核施工承包人已完工程数量（月报、工程签证），准确率应达到90%以上（与委托人最终审定结论相比较），如不能满足要求，每发现一次，监理人按每次2000元的标准向委托人支付违约金。

9.6.5 监理机构必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证，若发现隐蔽记录不实，则由监理人承担5000元每次的违约金。

9.6.6 监理机构必须对所监理工程中的关键部位进行旁站，若所承监的关键部位发生质量事故，经查实监理人员未履行旁站，则由监理人承担返工损失10％的违约金。

9.6.7 监理机构必须认真编写监理月报、阶段监理报告、项目监理工作总结及监理日志，委托人项目部现场代表将不定期进行抽查，若发现监理机构不重视，不编报，每缺一项，监理人按每项2000元的标准向委托人支付违约金。

9.6.8 监理机构必须督促施工承包人及时整理验收资料，若因监理人原因造成所监理的工程在竣工验收后三个月内无法竣工备案，则视为监理机构违约，每延误一天，监理人按每天1000元的标准向委托人支付违约金。

9.6.9 项目监理机构未按照项目监理合同和监理规划(实施细则)要求履行工程质量及安全责任，工程受到政府建设主管部门书面通报批评的，第一次委托人项目部发批评警告函，并向委托人支付2万元的违约金；第二次委托人约见监理人领导谈话并责令监理人撤换总监理工程师，并向委托人支付4万元的违约金；第三次委托人约见监理人法人代表限期整改，若整改后仍达不到要求则终止本合同，并向委托人支付8万元的违约金；并承担因监理方原因造成的经济损失。

9.6.10 若因监理人监督、督促不力，工程发生重大质量安全事故的(造成50万元以上经济损失的质量事故或死亡1人及以上事故)，第一次委托人约见监理人领导谈话并责令监理人撤换总监理工程师，第二次委托人将立即终止本合同，并承担因监理方原因造成的经济损失。

9.6.11 项目监理机构未按照本合同约定验收施工承包人提供的材料或隐蔽验收的，第一次委托人项目部发批评警告函，如再次发生此类事件委托人项目部将责令监理人撤换直接责任人。

9.6.12 项目监理机构发现材料不符合要求，但默许施工承包人使用，未造成委托人损失或工程永久性质量缺陷的，委托人将责令监理人撤换直接责任人，造成委托人损失或永久性质量缺陷的，委托人将按实际损失的10％向监理人索赔，并责令监理人撤换总监理工程师。

9.6.13 应由监理机构审核、审批的资料积压时间超过施工承包合同规定而无合理理由的，监理人承担相应责任，同时委托人有权责令监理机构限期完成，在限期内未完成的，委托人有权要求监理机构撤换责任人。

9.6.14 项目监理机构工作人员有索贿、故意刁难施工承包人行为的，委托人有权要求监理人撤换直接责任人，项目经理或总监理工程师有此行为的，委托人有权要求监理人撤换总监理工程师。

9.6.15 项目监理机构在工作时间内人员不齐，工作松懈，工作人员经常迟到早退，或在非工作时间未安排人员值班的，第一次委托人将口头警告，第二次委托人将书面警告，第三次委托人将要求监理人撤换责任人员，第四次委托人将要求监理人撤换总监理工程师。

9.6.16 监理现场管理及考核按照委托人《工程现场管理制度》、《工程管理月度考核工作规程》、《监理考核实施办法》等相关管理规定履行监理工作。

9.6.17 监理目标：

质量控制目标：合格工程。

进度控制目标: 按施工合同总工期进行严格控制。

投资控制目标：以施工合同总价为控制目标，严格控制预算外签证。

安全控制目标：防止发生重大人员伤亡事故。

文明施工目标：省级安全文明示范工地、省级安全文明示范工程。

建设工程廉政合同

委托人：（全称）

监理人：（全称）

项目法人（项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目监理人（以下简称“监理人”）已签订监理合同，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中委托人监理人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

1. 双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2. 委托人责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求监理人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

3. 监理人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

4. 违约责任

4.1 委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

5. 责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

6. 责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

委托人盖章：                      监理人盖章：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

第五章  投标文件格式及组成

正本（或副本）

项目监理招标

投  标  文  件

招标编号：

投  标  人：            （全称）       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章））

年     月     日

目    录

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标承诺书

（5）开标一览表

（6）投标保证金（复印件）

（7）投标单位基本情况

（8）关键岗位人员配备情况

（9）技术装备

（10）监理大纲

（11）本评标办法要求的其他内容

投标文件的相关格式见本卷附表。

## 一、投标函

致                    ：

根据贵方招标编号为                的                    工程招标文件，遵照《工程建设监理招标投标管理办法》的规定，我方经考虑现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后，我方愿以      万元投标报价参加投标，同时，我方郑重承诺：按招标文件的规定及上述合同条款、技术规范的要求承担此工程监理，直到竣工验收和保修维护。

1、一旦我方中标，我方保证在合同期间内确保项目竣工，负责整个施工准备阶段、施工阶段及保修缺陷阶段监理范围内的全过程监理以及组织协调工作。

2、根据投标人须知的条款，我方所提供的全部投标文件(正本壹份，副本叁份)签字代表宣布同意如下：

①投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

②投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

③其投标自开标日起有效期为90个日历日。

④如果在开标规定时间和日期后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金2000元将被招标人没收。

⑤投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标文件载明的监理部关键岗位配备的人员，我方承诺在监理期间不更换，特别情况下，报招标人批准后，方可更换，如有违约，则按招标文件的规定执行，如招标人在监理期间发现我方有挂靠、更换人员、转包行为可单方面终止合同，并承担违约责任。

投 标 人：               （全称）                （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                             （签字或盖章））

邮政编码：                    电话：                传真：

开户银行名称：                           开户银行账号：

开户银行地址：                           开户银行电话：

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月    日

注：后附法定代表人身份证复印件。

开标时，需单独提供一份（不封装）供监委检验。

## 三、授权委托书

本人        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                            投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

投  标  人：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：后附法定代表人身份证复印件，授权委托人身份证复印件。

开标时，需单独提供一份（不封装）供监委检验。

## 四、投标承诺书

我公司踊跃参加            工程竞标，并郑重承诺：

1、遵守国家、省、市有关招标投标的法律法规及政策规定，自觉维护招投标市场秩序，服从招投标有关活动程序安排，遵守开标现场纪律。若有违反，同意取消我公司投标资格并接受处罚。

2、保证本工程的投标文件无任何虚假。在评标过程中，若查实投标文件有虚假，投标文件无效，并同意招标人没收我公司投标保函；中标之后若查实投标文件中有虚假资料的，取消中标资格，同意招标人没收我公司投标保函并接受处罚。

3、保证在本次投标活动中没有围标、串标、买标卖标、资质挂靠和恶意投诉等违法、违规行为，一经查实，投标文件无效，同意招标人没收我公司投标保函并接受处罚。

4、我方已详细审核招标公告、招标文件，包括修改文件、答疑及有关附件，如未在投标截止10日前提出异议，则我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

5、对开标现场有异议的，我方承诺在现场提出异议，事后不再就开标现场问题提出投诉。

6、本公司严格按国家七部委局令第11号执行，对投标活动中存在异议的投诉，保证投诉内容实事求是，投诉的内容应经当事人核实无误，经我公司法人代表审核签字、加盖本公司公章。若存在不实的恶意投诉，我公司愿意承担一切后果及法律责任。

7、投诉必须依据事实和证据，无中生有和歪曲事实的投诉，同意记我公司严重不良行为记录一次。

8、保证中标之后不转包、不违法分包。

9、严格遵守永政办发〔2015〕7号《永州市招标投标市场十条禁令》的相关规定。

本企业若有违反本承诺内容的行为，愿意承担一切法律责任，愿意接受有关监督管理部门处罚。同时自愿退出永州市行政区域内招投标市场6个月；同意在湖南省工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏（永州市专栏）、永州市（县）公共资源交易网上公布。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

年   月    日

## 五、开标一览表（格式）

投标人名称：

招标文件编号：

| 项目名称 | 监理服务费合理定价（万元） | 质量承诺 | 服务周期 | 总监理工程师姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：               （全称）                （盖单位公章）

法定代表人：                                       (签字或盖章)

年    月    日

注：1、投标人另外制作一份《开标一览表》（应与投标文件中一致，不一致时以唱标内容为准）装在一个单独的信封中，以方便唱标。（信封上应注明项目名称并加盖投标单位行政公章）

## 六、投标保证金

附投标人基本账户开户许可证和投标保证金付款凭证复印件。

## 七、投标单位基本情况

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 专业监理工程人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附投标人企业营业执照副本、资质证书副本复印件；

2、省外企业须附本企业在“湖南省住房和城乡建设信息网”的入湘企业基本情况登记网页界面复印件；

3、省外企业关键岗位人员如持有外省行政主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级行政主管部门出具的证书真实性证明；省外企业由企业所在地省级行政主管部门提供关键岗位人员无在监项目证明。

投 标 人：              （全称）             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

年     月    日

## 八、关键岗位人员配备情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 |  |  | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |  |

### 注：1、总监理工程师附总监理工程师注册证和身份证复印件；专业监理工程师附专业监理工程师证和身份证复印件；监理员附监理员上岗证和身份证复印件。

2、项目所有的关键岗位人员必须附养老保险证明资料（投标单位性质属企业的，以上人员从2017年2月1日后连续3个月由投标单位购买了劳动保障部门的养老保险，均需提供相应劳动保障部门网站下载的养老保险资料。投标单位性质属事业的，以上人员必须同时提供2017年2月1 日后连续3个月由投标单位为其购买了劳动保障部门的养老保险发票复印件和事业单位法人证书复印件）。

### 九、完成本项目拟采用的主要技术装备情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 提供 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 十、监理大纲

①监理目标、范围和任务

②监理组织

③监理方案

④监理工作流程

⑤监理措施

拟投入的检测仪器设备

注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。