湖南永一会计师事

务所有限责任公司

湘永专审字[2017]第0144号

回龙圩管理区2016年度保障性安居工程

专项资金绩效评价报告

回龙圩管理区财政局、回龙圩管理区房产局：

为了解社会保障性安居工程项目专项资金管理使用情况及项目实施效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《回龙圩管理区财政局关于开展2016年度财政专项资金现场绩效评价有关事项的通知》要求，我们接受委托，会同回龙圩管理区财政局、回龙圩管理区房产局于2017年11月，对回龙圩管理区2016年度保障性安居工程专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目基本情况

回龙圩管理区2016年保障性安居工程专项资金主要用于工业园廉租房、工业园公租房小区、小学公租房小区和回龙圩镇公租房的配套基础设施建。主要包括永福路新建2.1km，供水管网工程2km，排水管网工程2km，回龙湖公交车站一个；回峰南路新建1.9km,供水管网工程2.2km，排水水管网工程3km；彭家路新建2.5km，供水管网工程3.5km，排水管网工程3km；林化路新建2km，排水管网工程;林场棚户房一路新建0.5km，排水工程1km; 回峰林场小区道路新建1km,改扩建1.5km,供水管网工程3km，电力工程0.5km,包括电压器一座。

## （二）项目实施目标

根据省及县级财政预算安排，2016年度省财政下拨保障性安居工程专项资金2265.7752万元，用于保障性安居工程基础设施建设工作。项目实施后，进一步完善回龙圩管理区安置工程的基础设施功能，满足小区居民日常生活需求，同时改善城镇形象，提升城镇综合发展能力。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对回龙圩管理区2016年度财政下拨的“保障性安居工程专项资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）项目绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）、《湖南省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》（湘财综[2015]21号）、《湖南省财政厅关于做好2016年度专项资金重点绩效评价工作的通知》（湘财绩[2016]8号）、《永州市财政局关于做好2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（永财绩[2017]7号）、和项目资金管理办法及中央、省、市、县有关项目管理的政策规定、财务会计制度等相关文件，回龙圩管理区财政局决定对2016年度回龙圩管理区房产局“保障性安居工程专项资金”（上级财政专项资金2265.7752万元）实施绩效评价。

## （三）绩效评价过程

根据2017年11月下发的《回龙圩管理区财政局关于开展2016年度财政专项资金现场绩效评价有关事项的通知》要求，回龙圩管理区财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2017年11月，湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往回龙圩管理区进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查项目建设执行落实情况，采集相关数据，并根据回龙圩管理区房产局报送的绩效评价自评报告和《回龙圩管理区2016年保障性安居工程项目基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、2016年保障性安居工程配套基础设施建设基金预算2265.7752，实际到位资金2265.7752，资金到位率100%。其中：

永财建指[2015]14号上级下达预算内基建资金900万元万元（永州市财政局关于下达2015年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金（第一批）的通知）。资金到位时间：2016年03月，到位资金900万元，到位率100%。

永财建指[2014]66号上级下达预算内基建资金120万元（永州市财政局关于下达2014年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金（第二批）的通知）。资金到位时间：2016年03月，到位资金120万元，到位率100%。

永财建指[2015]52号上级下达预算内基建资金100万元（永州市财政局关于下达2015年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金（第二批）的通知）。资金到位时间：2016年03月，到位资金100万元，到位率100%。

永财建指[2016]25号上级下达预算内基建资金1100万元（永州市财政局关于下达2016年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金的通知）。资金到位时间：2016年11月，到位资金449.55万元；2016年12月，到位资金650.45万元；共到位资金1100万元，到位率100%

永财综指[2016]18号上级下达预算内基建资金30万元（永州市财政局关于下达2015年住房公积金增值收益计提公共租赁住房资金的通知）。资金到位时间：2016年12月，到位金额30万元，到位率100%。

县级配套资金15.7752万元（回龙圩管理区公租房新增建设用地土地有偿使用费）。资金到位时间：2016年4月，到位金额15.7752万元，到位率100%。

2、回龙圩保障性安居工程项目的主体工程已竣工验收，基础配套设施建设也已经基本完成。截止到2016年12月31日，基础配套设施建设专项资金共支出1648.6012万元。其中基本配套设施工程款1565.3024万元，水电安装工程支出83.2988万元。截止到2017年10月31日该项目资金已使用完毕。

（二）项目资金管理情况

项目资金由回龙圩管理区房产局设立保障性安居工程专户，严格执行“收支两条线”规定，项目支出严格执行逐级审批程序，明确项目财务主管和财务人员，严格控制开支，工程款一律进行银行转帐结算，严肃财务纪律，确保项目资金用到实处。对基建资金实行专户储存，专款专用，独立核算。

（三）项目组织实施情况

回龙圩管理区编制了《十三五住房保障规划并纳入城镇总体规划》，规划符合当地住房保障实际需求，鼓励棚户区改造货币化安置、实施公租房住房保障等政策导向，规划编制合理。保障性安居工程项目2016年度未受到工程质量和安全生产方面的行政处罚，工程质量合格率达到100%，且全年未发生安全生产事故。

- 项目绩效情况

回龙圩管理区财政局2016年共下拨保障性安居工程资金2265.7752万元给回龙圩管理区房产局，2016年该项目共支出1648.6012万元。其中基本配套基础工程款1565.3024万元，水电安装工程支出83.2988万元。

2016年回龙圩管理区保障性安居工程完成情况：工业园廉租房南面排水沟工程、工业园廉租房门球场及健身器材安装工程、回龙圩镇公租房路沿石安装工程、三个节点景观工程、回龙圩管理区保障性安居工程配套基础设施项目、公租房主水管安装、回龙圩镇公租房篮球场项目、小学公租房种树项目、公租房30盏路灯安装、公租房运动场地配套设施项目、公租房0.4KV主电线路安装、工业园公租房北区和南区10KV线路新建配电等12个配套基础设施项目已经竣工结算。

截止2017年10月31日，保障性安居工程项目主体已全部保质保量完成工作，配套设施也基本完工。回龙圩管理区的保障性公租房项目，共占地面积30794平方米，建筑规模28435.92平方米，共建成480套公租房，已分配入住352套，入住率达到73.33%，获得当地老百姓的一致好评。

五、综合评价结果

根据《回龙圩管理区2016年度保障性安居工程专项资金绩效评价指标》评分，得分86分（详见附件4），财政支出绩效为“良”。

六、存在的问题

（一）回龙圩管理区房产局领导对此次绩效评价工作不够重视，配合不够。会计核算人员变动较大，且与项目实施单位之间缺乏沟通，信息资源不完善。

（二）会计核算工作不够规范，未能严格按照行政事业单位会计制度的要求进行会计核算。对于上级拨入的资金收入没有按项目设立明细科目核算，没有按项目分明细科目核算收入和支出。

（三）在与建设方进行工程款结算时，付款未取得对方开出的收据，不方便项目完工以后工程款的对账，如8月份83号凭证。

（四）回龙圩地处山区，城镇化进度较慢，商品房资源少，条件不成熟。在编制中长期规划时，未把鼓励购买或长期租赁符合条件的存量商品房作为保障性住房政策导向，也没有推进政府购买服务试点，整体缺乏创新。

七、有关建议

（一）回龙圩管理区房产局领导应多多配合财务核算人员的工作，对财政专项资金绩效评价工作重视起来。完善项目资金的财务审批制度，以便专项资金使用更合理，保证财务数据能准确反映单位的财务情况金额项目资金的使用情况。

（二）对在建或已完工的保障性项目的运营管理所需资金缺

# Text boxes

文件