江政办发〔2011〕2号

江华瑶族自治县人民政府办公室

关于印发《江华瑶族自治县公路铁路两旁

乱采滥挖林地整治行动工作方案》的通知

各乡镇人民政府，江华国有林场，江华工业园区，县直各单位：

《江华瑶族自治县公路铁路两旁乱采滥挖林地整治行动工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

二〇一二年一月九日

江华瑶族自治县公路铁路两旁乱采滥挖

林地整治行动工作方案

为认真贯彻落实徐守盛省长关于“严格依法按规办事，禁止乱采滥挖（林地），保护森林生态自然环境”的重要指示精神，切实加强对公路、铁路沿线林地的依法管理工作，根据全省公路、铁路两旁乱采滥挖林地整治工作会议的统一部署，经县人民政府同意，决定自2011年11月20日起，在全县组织开展为期4个月的“公路、铁路两旁乱采滥挖林地整治行动”工作，特制订本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以服务全县科学发展、绿色发展为目标，以开展集中整治行动为载体，通过落实清理、整顿、规范、恢复等综合措施，全面加强公路、铁路沿线林地保护管理工作，保护主要交通干线森林资源安全，为推进“绿色江华”建设、打造“生态山水名县”作贡献。

二、整治范围

本次整治行动的范围：全县境内高速公路、国道、省道及铁路两旁可视范围内，因乱采滥挖林地、乱砍滥伐林木或失火毁林，致使林地裸露的非法行为。主要包括：

（一）未经批准擅自使用林地的行为；

（二）超过批准的数量、期限非法使用林地的行为；

（三）非法采伐、开垦、采石、开矿或失火毁林致使林地裸露的行为；

（四）依法使用林地或依法采伐林木，但未进行植被景观恢复的行为。

三、工作步骤

（一）调查核实阶段（2011年11月20日—25日）

对全县公路、铁路两旁乱采滥挖林地、乱砍滥伐林木和失火毁林等情况进行全面调查核实，查清沿线裸露林地的基本情况，准确掌握每起裸露林地的原由、地点、性质、面积和责任人等相关信息并分类登记造册。

（二）动员部署阶段（2011年11月26日—30日）

召开公路、铁路两旁乱采滥挖林地整治工作会议，层层动员部署。通过电视、广播、网络等媒体，采取出动宣传车辆、书写横幅标语、印发宣传资料等形式，搞好宣传发动，营造整治行动工作氛围。

（三）集中整治阶段（2011年12月1日—2012年2月29日）

1．明确主体，属地管理。按照“属地管理，属地整治”的原则，各乡镇负责做好辖区内的整治工作，注重与相关部门协调配合，抓好整治工作各阶段、各环节的衔接。

2．因地制宜，分类处置。一是对凡属非法征占用林地的、非法采伐林木的，责令其立即停止非法行为，并在规定时间内按照绿化标准恢复原貌；二是对虽经当地领导许可但未办理审批手续仍属非法用地的，按照谁批准谁负责的原则，责令限期整改并恢复植被；三是对凡属依法征占用林地但未恢复植被的，责令用地单位按照绿化标准进行景观恢复。四是对历史遗留问题，由地方政府和林地使用单位投资维护。对在规定期限内未依法进行整改、拒不纠正的，要通过新闻媒体公开曝光、实施行政处罚等措施，督促整改并限期绿化，构成犯罪的，一律立案查处。

3．注重实效，稳步推进。坚持“清理与恢复同步”的原则，一手抓清理整顿，一手抓造林恢复。对已完成清理的地块，编制好造林作业设计方案，落实林种、树种，确保今冬明春完成造林绿化。对一时难以完成清理的地块，列出时间表，明确责任人，力争在最短的时间内完成造林绿化，恢复植被景观。

4．加强管护，巩固成果。完成造林绿化后的林地，落实管护责任单位、管护责任人，确保造林成活率。恢复后的林地要全部纳入公益林范围，并以经常性的巡逻检查，及时发现处理乱采滥挖、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法行为，防止出现反弹，巩固整治行动成果。

（四）检查验收阶段（2012年3月1日—10日）

在日常监督检查的基础上，对整治行动工作完成情况进行全面检查验收，总结表彰。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。开展公路、铁路两旁乱采滥挖林地整治是省长批示、上级部署的一项重要工作，对推进“绿色江华”、打造“生态山水名县”具有重要意义，各级各有关部门要高度重视，摆上重要议事日程切实抓紧、抓好、抓落实。为加强对此项工作的领导，县里成立由易恢节副县长任顾问，县林业局局长蒋建军任组长，副局长唐开春、县森林公安局局长张拥军任副组长的整治行动工作领导小组，办公室设县林业局，负责对整个行动的指挥协调和组织实施。

（二）制定措施，落实责任。各乡镇要在全面摸清底数、掌握情况的基础上，有针对性地制定整治行动工作方案，落实整治措施；明确每起裸露林地的治理时间、标准、方式、要求和具体责任人，并按先易后难的原则逐个推进。要把公路、铁路两旁裸露林地的植被恢复作为今冬明春造林工作的重点，确保在明年2月底前全面完成造林绿化任务。

（三）讲究方法，维护稳定。要充分发挥电视、网络等新闻媒体的主渠道作用，积极宣传报道整治行动工作的进展情况，形成良好的社会舆论氛围。要加大对典型案件打击、曝光力度，通过以宣传促清理，以行动促整治，使林地管理政策深入人心，赢得社会各个层面的理解和支持。在整治工作中，要注重方式方法，严格依法办事，提倡人性化执法，切忌简单粗暴行为。对可能出现的不稳定因素要高度重视，主动应对，积极处置，防止出现影响社会和谐稳定的行为。

（四）加强督查，严格奖惩。市政府已将整治行动工作纳入对县区林业建设目标管理考核内容，并实行单项考核。县里将适时组织督查组对各乡镇整治工作情况进行督促检查。对进度快、质量高、效果好的，给予表彰奖励；对检查和验收达不到要求的，给予通报批评，并限期整改；对不按期整改或整改后仍不合格的，将暂停办理征占用林地手续，并在资金项目安排上予以调控。

附：江华瑶族自治县公路、铁路两旁裸露林地调查核实表

主题词：林地整治  方案  通知

抄  送：县委办、县人大办、县政协办

江华瑶族自治县人民政府办公室     2012年1月9日印发