金洞管理区易地扶贫搬迁项目完成进度表（10.17）

公布时间：2016年10月17日

| 项目名称 | 签订搬迁协议 （相关乡镇，扶贫办） | 征地选址工作 （相关乡镇、扶贫开发公司） | 完成征地拆迁、腾地、平整等工作 相关乡镇（金洞镇为易地扶贫搬迁指挥部）、扶贫开发公司 | 前期规划设计图、效果图、预算、财政评审等 （扶贫开发公司） | 落实收取保证金 （相关乡镇） | 房屋建筑招投标 （发改委、扶贫开发公司） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 |
| 金洞镇 龙潜凼村项目 | 7月15日前 | 计划：300户 1050人 实际：322户 1008人 | 7月20日前 | 7月20日前 | 7月30日前 | 平地中 | 8月20日前 | 已完成前期规划设计 | 7月30日前 | 未收取 | 8月30日前 | 10月18日招标 |
| 凤凰乡 团结村项目 | 7月15日前 | 计划：58户 195人 实际：58户 195人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月25日前 | 7月30日前完成 | 7月30日前 | 已收取50户 | 7月30日前 | 条形基础建设中 |
| 石鼓源乡 茅里坪项目 | 7月15日前 | 计划：56户 200人 实际：55户 202人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月25日前 | 7月30日前完成 | 12月31日前 | 暂未收取 | 7月30日前 | 条形基础建设中 |
| 晒北滩瑶族乡大源里项目 | 7月15日前 | 计划：50户 200人 实际:51户 199人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月15日前完成 | 7月30日前 | 未收取 | 7月25日前 | 地梁完工21户；正在砌墙的7户。 |

说明:1.金洞镇黄家台子：责任领导：张治国;责任人员：陈建军、刘保国、周君荣、周爱民、邓文辉；

2.凤凰乡团结村:责任领导:何永明；责任人员：蔡德华、浮仲宝、邓冬生、彭新文、刘能华；

3.石鼓源乡茅里坪:责任领导：陈四春；责任人员：肖祥明、桂冬生、邓昆、周爱民、李宁信；

4.晒北滩乡大源里:责任领导:肖铁山;责任人员:段湘辉、谢朝辉、邓国彬、彭新文、奉荣华。