| 金洞管理区2016年农村自来水建设项目完工验收情况表 |
| --- |
|  | 制表单位： | 金洞管理区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 县市区 | 项目名称 | 落实资金 | 完成资金 | 项目建设 | 新增、改善农村饮水受益人数 （万人） | 自来水普及率（%） |
|  |  |  | 总投资 (万元) | 中央 (万元) | 省 (万元) | 地方 (万元) | 贷款 (万元) | 总投资 (万元) | 中央 (万元) | 省 (万元) | 其他 (万元) | 已开工项目个数 （个） | 已完工项目个数 (个) | 计划 | 市计划解决30万受益人口指标 | 完成 | 目标值 | 已达到 |
| 十二 | 金洞管理区合计 | 4335 |  |  | 335 | 4000 | 517 |  |  | 517 | 17 | 15 | 1.60 | 0.85 | 1.57 | ##### | 69.39% |
|  | 1 | 金洞管理区自来水厂扩建及管网改造项目 | 4000 |  |  |  | 4000 | 210 |  |  | 210 | 1 |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  |
|  | 2 | 白果市乡大坝头村供水工程 | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |
|  | 3 | 小金洞乡欧菜河村供水改造工程 | 7 |  |  | 7 |  | 5 |  |  | 5 | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  |  |
|  | 4 | 白果市乡柏福村供水工程 | 25 |  |  | 25 |  | 23 |  |  | 23 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | 5 | 晒北滩乡磨石源村供水工程 | 26 |  |  | 26 |  | 25 |  |  | 25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
|  | 6 | 金洞镇下古村供水改造工程 | 20 |  |  | 20 |  | 18 |  |  | 18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 7 | 凤凰乡长吉村供水改造工程 | 35 |  |  | 35 |  | 32 |  |  | 32 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |
|  | 8 | 上司源乡鸭婆凼村供水改造工程 | 22 |  |  | 22 |  | 20 |  |  | 20 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 9 | 上司源乡上司源村供水工程 | 20 |  |  | 20 |  | 18 |  |  | 18 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 10 | 白果市乡仁光村供水工程 | 30 |  |  | 30 |  | 28 |  |  | 28 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | 11 | 晒北滩乡碧江口村供水工程 | 8 |  |  | 8 |  | 5 |  |  | 5 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | 12 | 石鼓源乡桂林村供水工程 | 25 |  |  | 25 |  | 20 |  |  | 20 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |
|  | 13 | 凤凰乡陶家村供水改造工程 | 25 |  |  | 25 |  | 23 |  |  | 23 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  | 14 | 金洞镇白泡廻村供水改造工程 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
|  | 15 | 金洞镇楠木坳村供水改造工程 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 16 | 金洞镇枣树坪村供水改造工程 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 17 | 石鼓源乡借古岭村供水改造工程 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 18 | 晒北滩乡大沅里村供水改造工程 | 28 |  |  | 28 |  | 26 |  |  | 26 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |