索溪峪污水处理中心提质改造项目

特许经营实施方案

（征求意见稿）

张家界市武陵源区建设局

二〇一四年三月

目  录

一、	基本情况	3

二、	项目工程投资情况	3

三、	项目实施方式	3

四、	特许经营权的授予	4

(一)特许经营权的授予方式	4

(二)特许经营授权对象	4

(三)特许经营授予的参与部门	4

五、	特许经营主要内容	5

(一)	特许经营权范围	5

(二)	特许经营期限	5

(三)	转让和抵押	5

(四)	前期费用	5

(五)	人员安置	6

(六)	提质改造建设期事项	6

(七)	项目技术经济条件	6

(八)	项目用地	9

(九)	污水处理服务费的结算原则和支付	9

(十)	特许经营期污水处理服务费单价的调整	10

(十一)	项目履约保证体系	10

六、	特许经营的监管	11

附件		14

索溪峪污水处理中心提质改造项目已经列入2014年武陵源区重点工程项目之一，经区政府研究决定拟公开招标选定投资人对索溪峪污水处理中心进行提质改造。为加快项目建设进度，武陵源区建设局聘请北京金准咨询有限责任公司，按照《湖南省市政公用事业特许经营条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》等国家有关污水处理特许经营权管理的相关规定，结合本项目的实际情况，特制定本实施方案，报请张家界市武陵源区人民政府批准后实施。

# 基本情况

索溪峪污水处理中心分工期建成，日处理量为12000m3。其中一期工程于2004年12月投产运行，设计规模日处理量为4000m3，采用折流淹没式生物池工艺，设计出水水质标准为GB8978-1996一级标准。二期工程于2009年建成投产运营，设计规模日处理量为8000m3，采用折流淹没式生物池工艺，设计出水水质标准为GB18918-2002一级B标。

根据省环保厅《关于加强污染减排项目运行管理工作的通知》（湘环函[2011]285号）要求，索溪峪污水处理中心须在2014年提质改造完成，改造后执行GB18918-2002一级A标准。

# 项目工程投资情况

根据省建筑设计院编制的《索溪峪污水处理厂一期工程改造升级可行性研究报告》，改造升级工程投资约2364.60万元。

# 项目实施方式

拟通过政府公开招标的方式，选择投资人对索溪峪污水处理中心投资进行提质改造。同时武陵源区人民政府将已经建成的索溪峪污水处理中心一期工程、二期工程资产租赁给中标人，授予中标人索溪峪污水处理中心特许经营权，中标人应当在武陵源区设立项目公司投资、建设提质改造工程，同时运营和维护整个索溪峪污水处理中心（含一、二期工程）。在特许经营期内，中标人或中标人在武陵源区设立的项目公司依法获取污水处理服务费，经营期限届满后将索溪峪污水处理中心完好无偿移交给武陵源区人民政府或其指定的接收单位。

# 特许经营权的授予

## (一)特许经营权的授予方式

武陵源区人民政府或其授权的相关部门与中标人签署《索溪峪污水处理中心特许经营协议》，从而实现本项目特许经营权的授予。

## (二)特许经营授权对象

按《湖南省市政公用事业特许经营条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》等法律法规规定，特许经营授权对象为中标人，由中标人在武陵源区成立项目公司，具体负责项目的建设、运营。

## (三)特许经营授予的参与部门

按照法律规定，建议武陵源区人民政府授权武陵源区建设局具体实施特许经营权授予工作。

建议特许经营授予的参与部门为：区监察局、区法制办、区财政局（区国资局）、区审计局、区发改局、区环保局、区物价局、区建设局等部门。

# 特许经营主要内容

## 特许经营权范围

特许经营的范围为整个索溪峪污水处理中心。

特许经营者只接收武陵源区人民政府或其指定的单位或机构供应的污水，不得为第三方提供污水处理服务。

## 特许经营期限

本项目的特许经营权期限为30年，从特许经营协议生效日起计算，除非按照协议约定提前终止。

## 转让和抵押

在特许经营期内，中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司不得以任何理由、任何形式向第三方转让和出租特许经营权。中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司经特许经营权授予方同意后，可以用其投资建设的提质改造资产和特许经营权为本项目融资设置担保权益（如抵押、担保等），但不得为第三方提供担保。

## 前期费用

已完成的项目前期工作费用为壹佰零陆万捌仟元（￥1,068,000）。包括编制项目建议书、编制可研报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、建设项目环境影响咨询费、咨询服务费用、招标费用及项目工作经费等由中标人承担

## 人员安置

中标人需接收索溪峪污水处理中心现有60%以上的人员。

## 提质改造建设期事项

1、提质改造建设期间，中标人应谨慎运营二期工程，出水水质达到GB18918－2002一级B标准，污泥脱水至含水率低于80%。

2、提质改造建设期间按实际处理水量支付污水处理服务费，按月支付。

3、提质改造建设期间的污水处理服务费单价为0.55元/ m3。

## 项目技术经济条件

1、一期、二期工程资产租赁费用

由于一、二期工程资产的租赁费用作为项目公司的成本，最终会体现在政府支付的污水处理服务费中，为降低污水处理服务费，建议一期、二期工程资产的租赁费用为每年人民币肆万叁仟贰佰元。提质改造建设期间免除其租赁费用。

2、污水处理服务费

在提质改造建设期内，污水处理服务费建议为0.55元/m3;

在提质改造完成后，经委托北京金准咨询有限责任公司进行项目财务测算，建议的初始污水处理服务费招标上限值为0.995元/m3。最终签约的初始污水处理服务费为中标价格。

3、基本水量、超设计进水水量

索溪峪污水处理中心的基本水量为1.2万立方米/日。

当污水进水水量超出设计能力30%（含）之内时，特许经营公司按谨慎运营惯例尽量保证出水水质符合特许经营协议规定的出水质量标准。

当出现污水进水超出设计能力的30%，应即刻将此等情况通知甲方和环保部门，并启动应急预案。政府方不追究特许经营公司因此而导致的出水水质超标责任。

4、项目扩建

当出现连续60天污水进水量超出设计能力的30%时，项目公司须启动工程扩建，并按国家有关规定履行手续。扩建投资及费用由项目公司承担，污水处理服务费单价和处理后的排放标准按原约定的标准执行。

5、提质改造工艺、建设内容和要求

根据省建筑设计院的可研报告，本项目提质改造采用A2/O工艺，建设内容主要包括：改造20000m3/d规模细格栅，改造4000m3/d规模生物池，改造20000m3/d规模紫外光消毒池；新建调节池、精密滤池、污泥泵站、中间提升泵站、污泥深度处理系统。

总体要求：经提质改造和对二期工程整改后，索溪峪污水处理中心出水水质达到GB18918－2002一级A标准，污泥排放处理符合国家目前标准（含水率低于50%）。

中标人可以选择不同的工艺方案，但应优于目前建筑设计院可研推荐方案。

6、进水水质设计指标

一期工程设计进水水质如下：

| 项目 | CODCR | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上限值 | 300 | 120 | 180 | 30 | 35 | 3.5 |

二期工程进水水质指标按《初步设计报告》的规定执行。

若进水水质不符合上述标准导致污水处理中心出水水质不达标，应免除污水处理中心相应责任。

7、出水标准

一、二期工程的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。

8、污泥排放标准和处置

一、二期工程产生的污泥浓缩脱水至含水率低于50%，并外送至区政府指定地点处置（初步处置地点为区垃圾填埋场）。

9、恶臭排放、厂界噪声等

执行GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中对污水处理厂界废气排放最高允许浓度的二级标准。设置大气防护距离为厂界外200m。噪声控制按GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的Ⅱ类标准，施工期间噪声按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—2011)中不同施工阶段噪声限值。

## 项目用地

本项目所用土地使用权含在一、二期工程资产中，由政府租赁给中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司。政府应确保中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司在特许经营期内独占性地使用土地。未经政府方同意，项目公司不得将污水处理项目土地用于项目之外的其它任何目的。

## 污水处理服务费的结算原则和支付

1、污水处理服务费结算原则

实际污水处理量小于基本水量时，污水处理服务费=实际处理水量×污水处理服务费单价+（基本水量-实际处理水量）×污水处理服务费单价×80%；

实际污水处理量等于或大于基本水量时，基本水量部分按污水处理服务单价计算支付，超过基本水量部分按污水处理服务费单价的70%计算支付。污水处理服务费=基本水量×污水处理服务费单价+（实际处理水量-基本水量）×污水处理服务费单价×70%

2、支付时间和方式

在项目开始商业运营之后，由经营权授予方或其指定的支付方按月计算并支付污水处理服务费。

## 特许经营期污水处理服务费单价的调整

1、调整原则和方式

污水处理服务费单价原则上每五年核算调整一次，经监管方协调有关部门审核后报批执行。自特许经营期开始一年后，经政府价格主管部门进行成本监审后，若动力成本、药剂成本、人工成本及CPI指数同比四项因素综合变化比例超过2%或者单项因素变化比例超过10%，中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司可以向政府方申请调整污水处理服务费。调整公式见附件。

2、调整污水处理服务费单价的程序

调整污水处理价格时，由中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司根据按附件中规定的单价调整公式计算的调价幅度，向行政主管部门提出调价申请，行政主管部门在收到申请后7个工作日内核实，20个工作日内上报价格主管部门审核。

## 项目履约保证体系

1、投标保证金

本项目设投标保证金50万元。

2、履约保证金

中标人须向政府方提交金额为人民币贰佰万元（￥2,000,000）的履约保证金，以保证中标人履行本协议下融资、建设提质改造项目的责任。

3、移交保函

中标人或中标人在武陵源区成立的项目公司在特许经营期届满前12个月向政府方提交一份金额为1000万元的见索即付的移交保函，作为其履行污水处理项目设施、设备的维护、移交前大修、移交、移交后的质保及其他相关义务的担保。移交保函有效期应持续至特许经营期届满12个月后。

# 特许经营的监管

（一）项目公司应编制运行与维护手册、应急预案等文件，报行政主管部门审批，行政主管部门应在一个月内提出意见、建议或批准，项目公司应及时修改完善，获得行政主管部门确认后实施。

（二）污水处理设施运营状况和服务质量的监管

1、行政主管部门采取定期检查、不定期抽查等形式对出水水质和项目公司的服务质量进行监督、考核。如果中标人的服务质量存在问题，行政主管部门应当提出限期整改意见，并督促整改。

2、行政主管部门在任何时候均可委派人员进入项目公司的项目设施，监督项目设施的运行和维护，但不应影响项目公司的正常经营，不得干涉、延误或干扰项目公司履行其在本协议下的权利和义务。

3、项目公司应于每年12月15日之前向行政主管部门提交下一年度的经营计划和项目建设维护更新计划。

4、项目公司应于每月5日前将上月《月度水量报告》和《月度水质报告》报送行政主管部门或行政主管部门指定部门，报告上月的每日实际污水处理量、每日进水水质、每日出水水质状况。对进水和出水水质严重不符合国家标准的检测报告应立即报送。

5、项目公司必须接受环境保护行政主管部门的监督检查，建立污泥处置台账，按时提供污水处理量等基本情况。

6、应在环境保护行政主管部门指定的位置安装在线监测系统，对进出水量和主要进出水水质指标进行实时监测。

（三）安全运行和应急保障服务的监管

1、政府方负责督促特许经营者建立健全安全生产制度，落实安全措施，完善安全应急预案，建立安全管理网络，实行安全责任法人负责制。政府方定期和不定期对特许经营者建立和落实安全生产保障制度的情况进行检查，同时加强对设施设备养护维修和故障抢修等情况的监督，提高设施的安全可靠性。

2、特许经营者应针对污水处理中心出水严重不达标、长时间停电造成的污水处理中心停运、重大安全事故、有毒有害气体浓度严重超标造成危害、长时间急暴雨造成污水漫溢等事故制订应急预案，并报政府方批准后实施。当出现上述紧急情况时，特许经营者应及时报告政府方，并按应急处理预案的规定执行。

3、在特许经营期内，依法对项目进行临时接管。

4、在特许经营期内，对特许经营者进行中期评估。

5、在特许经营期内，政府方可根据法律、法规的规定，对特许经营者进行与特许经营协议有关的其他监管。

# 附件

污水处理服务费单价调整方法

1.	污水处理服务费单价的调整公式

任何时间的调整后污水处理服务费单价的计算方法是将当时的污水处理服务费单价乘以按下述公式算出的调价系数。即：

Pn =（P n-5-D）×K +D

其中：Pn　为第n年调整后的污水处理服务费单价；

P n-5为调整前的污水处理服务费单价；

K为调价系数；

D为污水处理中心污水处理服务费初始单价组成中的提质改造投资的摊销费用和一、二期工程租赁费用4.32万元。

K = a（En/En-5）+ b(Ln/Ln-5)+c(Sn/Sn-5) +d (CPIn/ CPIn-5)

其中：

a是电力费用在污水处理服务费单价可调价部分中所占的比例，为    ％；

b是人工费用在污水处理服务费单价可调价部分中所占的比例，为    ％；

c是化学药剂费在污水处理服务费单价可调价部分所占的比例，为    ％；

d为污水处理服务费单价可调价部分中除电力费用、人工费用、化学药剂费以外的其他因素在污水处理服务费单价可调价部分中所占的比例，为    ％。

a+b+c+d =1

n指第n年是调整污水处理服务费单价的当年。

En 指在第n年乙方适用的单位动力电价；

En-5 指在第n-5年乙方适用的单位动力电价；

Ln指在第n年张家界市统计局公布的在岗职工平均工资；

Ln-5指在第n-5年张家界市统计局公布的在岗职工平均工资；

Sn指张家界市统计局公布的在第n年获知的第n-1年的工业品出厂价格指数；

Sn-5指张家界市统计局公布的在第n-5年获知的第n-6年的工业品出厂价格指数；

CPIn指张家界市统计局公布的在第n年获知的第n-1年的居民消费价格指数；

CPIn-5指张家界市统计局公布的在第n-5年获知的第n-6年的居民消费价格指数。

调整系数K值将四舍五入到小数点后四（4）位。根据K计算得出的污水处理服务费单价将四舍五入到小数点后三（3）位。

由于调价程序所限，待确定调整后的污水处理服务费单价后，应从导致调价的事实发生之日的所在月开始计算调整后的污水处理服务费，并将所对应款项在调价完成后第一次支付污水处理服务费时结算并支付完毕（如在确定调整后的污水处理服务费单价前甲方已根据前款约定支付现金补偿，则应扣除该等已支付的现金补偿）。

2．调整污水处理服务费单价的程序

调整污水处理服务费单价时，由项目公司根据本附件第1款的规定计算调价幅度，向甲方提出调价申请，甲方应在收到申请后七（7）个工作日内核实，20个工作日内上报价格主管部门审核。行政主管部门应在14个工作日内协调组织有关部门开会审核。